|  |  |
| --- | --- |
| **Данные электронной подписи**  Владелец: Наумов Андрей Валентинович  Организация: ООО "МР ИНЖИНИРИНГ", 9704025720 770401001  Подписано: 05.07.2022 10:28 (МСК)  **Данные сертификата**  Серийный номер: 2061E500E9AD53A94367A463886C18C7  Срок действия: 23.11.2021 16:45 (МСК) - 23.02.2023 16:55 (МСК)  Издатель сертификата: ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР" | **Данные электронной подписи**  Владелец: Коптев Михаил Сергеевич  Организация: АНО "ЦЕНТР ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ", 5190080554 519001001  Подписано: 05.07.2022 10:44 (МСК)  **Данные сертификата**  Серийный номер: 03D05FD600A9AD1E9A4B3216B249F65B66  Срок действия: 20.09.2021 15:55 (МСК) - 13.10.2022 09:35 (МСК)  Издатель сертификата: Общество с ограниченной ответственностью "Сертум-Про" |
| **Документ подписан электронной подписью** | **Документ подписан электронной подписью** |
| **Номер договора**: 2022.109492  **Место подписания**: Электронная площадка www.rts-tender.ru  **Реестровый номер закупки**: 2421068 | |

**ДОГОВОР ПОДРЯДА №37/22**

**на разработку концепции архитектурно-художественного освещения фасадов зданий и подготовку проектной и сметной документации в рамках комплексного благоустройства города Мурманска**

|  |  |
| --- | --- |
| г. Мурманск | «05» июля 2022 г. |

**Автономная некоммерческая организация «Центр городского развития Мурманской области»**, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности директора Коптева Михаила Сергеевича, действующего на основании приказа Министерства градостроительства и благоустройства Мурманской области № 171 от 11 ноября 2020 года и Устава, с одной стороны, и

**общество с ограниченной ответственностью «МР ИНЖИНИРИНГ»**, в лице генерального директора Наумова Андрея Валентиновича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Положением о порядке проведения закупок автономной некоммерческой организации «Центр городского развития Мурманской области», утвержденного протоколом от 12 июля 2021 года № 7 (в ред. на 25 мая 2022 года, согласно протоколу Наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Центр городского развития Мурманской области» от 25 мая 2022 № 15), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. **Предмет Договора**
   1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить в установленные настоящим Договором сроки в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору) работы по разработке концепции архитектурно-художественного освещения фасадов зданий и подготовку проектной и сметной документации в рамках комплексного благоустройства города Мурманска (далее – работы) и сдать результат выполненных работ Заказчику.
   2. Заказчик обязуется принять результат надлежащим образом выполненных работ и оплатить его Подрядчику в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
   3. Существенными условиями настоящего Договора являются: срок выполнения работ (начальный, промежуточный и конечный), качество работ.
   4. Право собственности на результат работ, включая его все составные части, созданный Подрядчиком по настоящему Договору, а также исключительное право на результат работ и его составные части в полном объеме переходят от Подрядчика к Заказчику с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему этапу.
   5. Адресный перечень выполнения работ:

- г. Мурманск, Верхне-Ростинское шоссе, д. 1;

- г. Мурманск, Верхне-Ростинское шоссе, д. 3;

- г. Мурманск, Верхне-Ростинское шоссе, д. 5;

- г. Мурманск, Верхне-Ростинское шоссе, д. 7;

- г. Мурманск, Георгия Седова ул., д. 10;

- г. Мурманск, Кильдинская ул., д. 1;

- г. Мурманск, Кильдинская ул., д. 11;

- г. Мурманск, Кильдинская ул., д. 13;

- г. Мурманск, Кильдинская ул., д. 15;

- г. Мурманск, Кильдинская ул., д. 17;

- г. Мурманск, Кильдинская ул., д. 19;

- г. Мурманск, Кильдинская ул., д. 21;

- г. Мурманск, Кильдинская ул., д. 23;

- г. Мурманск, Кильдинская ул., д.25.

1. **Цена Договора и порядок расчетов**

2.1. Цена настоящего Договора составляет 1 900 000 (один миллион девятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%), что составляет 316 666 (триста шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек.

2.2. Цена настоящего Договора определяется на весь срок исполнения настоящего Договора и изменению не подлежит, за исключением случаев, прямо предусмотренных условиями настоящего Договора.

Цена настоящего Договора включает в себя все расходы, необходимые для надлежащего выполнения работ по настоящему Договору, учитывает в своем составе полный комплекс работ и затрат, необходимых для выполнения настоящего Договора, в том числе включает в себя прибыль Подрядчика, а также расходы на прохождение экспертизы.

Заказчик не производит оплату работ, не предусмотренных настоящим Договором и Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору).

2.3. Оплата работ по настоящему Договору осуществляется в рублях Российской Федерации из средств автономной некоммерческой организации «Центр городского развития Мурманской области».

2.4. Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ в рамках 2 этапа производит оплату выполненных работ на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 16 настоящего Договора.

2.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счетов Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет, при этом Подрядчик самостоятельно несет ответственность в случае предоставления Заказчику недостоверных реквизитов.

2.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик производит оплату по настоящему Договору после удержания из цены настоящего Договора соответствующего размера неустойки (штрафов, пеней).

2.7. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе физическому лицу, зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.8. Работы, выполненные Подрядчиком с отступлением от предусмотренных настоящим Договором условий без письменного согласования с Заказчиком, оплате не подлежат. Оплате по настоящему Договору подлежат только фактически выполненные работы в полном объеме, надлежащего качества и в установленные настоящим Договором сроки.

2.9. Заказчик вправе задержать оплату выполненных Подрядчиком работ в случае:

2.9.1. непредставления Заказчику акта сдачи-приемки выполненных работ и иной документации, предусмотренной настоящим Договором и Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору), в сроки, установленные настоящим Договором;

2.9.2. наличия выявленных дефектов, а также наличия не устранённых Подрядчиком замечаний до их устранения.

2.10. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты дополнительных работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.

2.11. Осуществление Заказчиком окончательных расчетов по настоящему Договору не означает его отказ от претензий к Подрядчику в случае последующего обнаружения скрытых дефектов в течение гарантийного срока.

2.12. Стороны достигли полного понимания в отношении того, что стоимость работ по настоящему Договору, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, включает стоимость работ и услуг, предусмотренных настоящим Договором, в том числе полную стоимость вознаграждения Подрядчика за предоставление всех прав Заказчику в отношении интеллектуальной собственности, а также иные издержки Подрядчика.

1. **Сроки выполнения работ**
   1. Начало выполнения работ – с даты подписания настоящего Договора.

3.2. Срок выполнения работ – не позднее 15 августа 2022 года, при этом:

3.2.1. Начало выполнения работ в рамках 1 этапа – с даты подписания настоящего Договора;

3.2.2. Срок выполнения работ в рамках 1 этапа – не позднее 11 июля 2022 года;

3.2.3. Начало выполнения работ в рамках 2 этапа – не позднее 26 июля 2022 года, но не ранее подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ в рамках 1 этапа;

3.2.4. Окончание выполнения работ в рамках 2 этапа – 15 августа 2022 года.

3.3. Объем работ по настоящему Договору должен быть выполнен в установленные в пунктах 3.1-3.2 настоящего Договора сроки и в пределах цены настоящего Договора. Подрядчик вправе завершить выполнение работ по настоящему Договору досрочно, а Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такие работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

1. **Порядок сдачи-приемки выполненных работ**
   1. По окончании выполнения работ в рамках 1 этапа Подрядчик информирует об этом Заказчика путем отправки соответствующего уведомления о готовности к сдаче работ на электронную почту Заказчика info@gorod51.com и представляет Заказчику сопроводительным письмом документацию, а именно:

- концепцию архитектурно-художественного освещения в электронном виде в 1 экз., а также в бумажном виде в 1 экземпляре;

- видеоролик в электронном виде в 1 экз.;

- акт сдачи-приемки выполненных работ в рамках 1 этапа по форме Приложения № 2 к настоящему Договору в 2 экземплярах.

4.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика комплекта документации, предусмотренного пунктом 4.1 настоящего Договора, направляет в адрес Подрядчика подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ в рамках 1 этапа либо мотивированный отказ к выполненным работам.

Мотивированный отказ Заказчика должен содержать замечания о недоработках, недостатках, допущенных Подрядчиком при выполнении работ.

4.3. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения мотивированного отказа либо вносит необходимые исправления, осуществляет доработки, либо Сторонами в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты получения замечаний Заказчика, составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Для составления двустороннего акта Подрядчик обязан обратиться к Заказчику. В том случае, если Подрядчик по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения мотивированного отказа не обратился к Заказчику для составления двустороннего акта, замечания считаются принятыми Подрядчиком.

4.4. После устранения Подрядчиком всех замечаний, и получения откорректированной документации Заказчиком, Заказчик производит повторное согласование полученной документации, в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Договора.

4.5. По окончании выполнения работ в рамках 2 этапа Подрядчик информирует об этом Заказчика путем отправки соответствующего уведомления о готовности к сдаче работ на электронную почту Заказчика info@gorod51.com и представляет Заказчику сопроводительным письмом документацию, а именно:

- проектная и сметная документации согласно требованиям, установленным в разделе 3 Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору), на бумажном носителе в 2 экземплярах, а также в электронном виде;

- положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта на бумажном носителе в 1 экземпляре, а также в электронном виде;

- счет на оплату / счет-фактуру на бумажном носителе в 1 экземпляре;

- акт сдачи-приемки выполненных работ в рамках 2 этапа по форме Приложения № 2 к настоящему Договору в 2 экземплярах.

4.6. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения от Подрядчика комплекта документации, предусмотренного пунктом 4.5 настоящего Договора, направляет в адрес Подрядчика подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ либо мотивированный отказ к выполненным работам.

Мотивированный отказ Заказчика должен содержать замечания о недоработках, недостатках, допущенных Подрядчиком при выполнении работ.

4.7. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения мотивированного отказа либо вносит необходимые исправления, осуществляет доработки, либо Сторонами в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты получения замечаний Заказчика, составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Для составления двустороннего акта Подрядчик обязан обратиться к Заказчику. В том случае, если Подрядчик по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения мотивированного отказа не обратился к Заказчику для составления двустороннего акта, замечания считаются принятыми Подрядчиком.

4.8. После устранения Подрядчиком всех замечаний, и получения откорректированной документации Заказчиком, Заказчик производит повторное согласование полученной документации, в соответствии с пунктом 4.6 настоящего Договора.

4.9. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах Заказчик вправе потребовать от Подрядчика:

- безвозмездно устранить недостатки в срок, установленный Заказчиком;

- возместить понесенные Заказчиком расходы по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.

4.10. Риск случайной гибели и повреждения результата работ, в том числе переданных Заказчиком Подрядчику, несет Подрядчик.

4.11. Исключительные права на результат работ считаются переданными с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему этапу.

С даты передачи соответствующих результатов работ Подрядчиком Заказчику и оплаты Заказчиком Подрядчику цены настоящего Договора в полном объёме такие результаты работ в полном объёме принадлежат Заказчику.

1. **Права и обязанности Сторон**

**5.1. Заказчик вправе:**

* + 1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
    2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной документации и материалов, результатов выполненных работ, предусмотренных Договором, Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору).
    3. Запрашивать у Подрядчика информацию об исполнении обязательств по настоящему Договору.
    4. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.
    5. Составлять акты о выявленных дефектах, замечаниях, выдавать распоряжения, предписания, в том числе составлять акты/предписания в одностороннем порядке (с фото и/или видео фиксацией) о выявленных нарушениях Подрядчиком положений настоящего Договора с целью дальнейшего применения к Подрядчику ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора.
    6. Ссылаться на недостатки выполненных работ, в том числе в части объема и стоимости работ.
    7. Для проверки соответствия качества выполненной работы и (или) до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора производить соответствующую экспертизу на определение качества выполненной работы. Экспертиза результатов выполненных работ, предусмотренных настоящим Договором, может проводиться Заказчиком своими силами, с привлечением соответствующих специалистов и составлением акта, или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты и экспертные организации.
    8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным разделом 8 настоящего Договора.
    9. Отказаться от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, в случае выполнения работ с нарушением условий настоящего Договора, Технического задания (Приложение №1 к настоящему Договору) или не предусмотренных настоящим Договором.
    10. Производить удержание суммы неустойки (штрафов, пеней) при расчетах по Договору, а оплату работ осуществлять за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). Таким удержанием неустойки (штрафов, пеней) прекращаются обязательства Заказчика по оплате на сумму, равную удержанной неустойке (штрафу, пени).
    11. Устанавливать прямые контакты с субподрядными организациями.
  1. **Заказчик обязан:**
     1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ.
     2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
     3. При обнаружении уполномоченными контролирующими органами несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ акту сдачи-приемки выполненных работ вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ либо внести изменения в акт сдачи-приемки выполненных работ с указанием фактических объемов выполненных работ, которые будут оплачены в соответствии с условиями настоящего Договора.
     4. Привлечь Подрядчика к участию в деле по искам, предъявленным к Заказчику третьими лицами в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком принятых по настоящему Договору обязательств.
     5. Назначить своего представителя, который от имени Заказчика согласовывает документацию, акты выполненных работ, а также согласовывает виды и объемы работ.
     6. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора передать Подрядчику исходные данные, а именно:

- поэтажные планы ПИБ.

**5.3. Подрядчик вправе:**

* + 1. Требовать своевременного подписания Заказчиком актов сдачи-приемки выполненных работ по настоящему Договору на основании представленных Подрядчиком документов.
    2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
    3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других лиц – субподрядчиков.

Привлечение субподрядчиков не влечет изменение цены настоящего Договора и (или) объемов выполняемых работ по настоящему Договору.

В случае привлечения субподрядчика Подрядчик обязан предоставить Заказчику в течение 2 (двух) календарных дней со дня привлечения субподрядчика копию заключенного договора. При этом, Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ в рамках настоящего Договора.

5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.3.6. Начать выполнение своих обязанностей по настоящему Договору до передачи Заказчиком имеющейся документации. В случае, если при изучении представленной Заказчиком, имеющихся у него исходных данных, возникнет необходимость в уточнении исходных данных, Подрядчик согласовывает с Заказчиком степень необходимости таких уточнений и варианты их получения.

**5.4. Подрядчик обязан:**

5.4.1. До предоставления проектной, сметной документации на экспертизу проверки достоверности определения сметной стоимости объекта согласовать проектную, сметную документацию с Заказчиком. Предоставлять на согласование Заказчику альбомы технических решений, цен на материалы и оборудования для проекта до момента сдачи проектной, сметной документации на экспертизу достоверности определения сметной стоимости объекта в Региональный Центр Ценообразования в строительстве.

Заказчик, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления проектной, сметной документации на согласование предоставляет Подрядчику согласование представленной проектной, сметной документации или отказ в согласовании, в котором отражает мотивы, по которым согласовать проектную, сметную документацию невозможно.

Только после согласования Заказчиком альбомов технических решений, цен на материалы и оборудования для проекта проектная, сметная документация может быть передана на экспертизу достоверности определения сметной стоимости объекта.

Не допускается сдача проектной, сметной документации на экспертизу проверки достоверности определения сметной стоимости объекта без письменного согласования Заказчика.

5.4.2. Согласовать проектную документацию Администрацией города Мурманска, с Министерством имущественных отношений Мурманской области, а также согласовывать с федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъекта Российской Федерации, если такое согласование предусмотрено законодательством Российской Федерации и (или) Мурманской области, устранять возникшие замечания при согласовании.

5.4.3. Выполнить работы по настоящему Договору в соответствии с условиями, предусмотренными Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору), в пределах цены настоящего Договора.

5.4.4. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию относительно проведения работ по настоящему Договору - все необходимые документы и информацию, а также обеспечить явку (присутствие) полномочных представителей Подрядчика для представления ими необходимых пояснений и оказания содействия.

5.4.5. Сдать полный комплект документации Заказчику, в соответствии с условиями Технического задания (Приложение №1 к настоящему Договору).

5.4.6. Обеспечить соответствие результатов работ требованиям качества, согласно Техническому заданию (Приложение №1 к настоящему Договору), безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

5.4.7. Уведомлять Заказчика об изменении своего места нахождения, телефона, факса, адреса электронной почты, банковских реквизитов, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня соответствующего изменения.

5.4.8. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика (или уполномоченного представителя), если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не являются вмешательством в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, в том числе исправлять дефекты и некачественно выполненные работы своими силами и за свой счёт. При этом, Подрядчик не вправе выполнять указания Заказчика (или уполномоченного представителя), если это может привести к нарушению обязательных для Сторон требований к охране безопасности и качеству работ.

5.4.9. Немедленно предупреждать Заказчика о возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний, о способе исполнения работы и иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы.

5.4.10. При выполнении работ обеспечить выполнение мероприятий по охране труда, технике безопасности.

При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья жителей, а также иным требованиям сертификации, требованиям Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Все работы должны оказываться в строгом соответствии с требованиями, установленными в Техническом задании, а также действующими нормативно-правовыми актами Мурманской области и Российской Федерации.

5.4.11. Устранять за свой счет все недочеты и ошибки в документации, выявленные в ходе выполнения работ, в срок, установленный Заказчиком, а также возместить Заказчику причиненные убытки согласно действующему законодательству Российской Федерации.

5.4.12. Самостоятельно, в рамках Цены настоящего Договора, обеспечить получение всех необходимых разрешений и допусков, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору.

5.4.12. При проведении работ Подрядчик должен быть действующим членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования (проектной деятельности). При привлечении к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков), субподрядчик должен быть действующим членом саморегулируемой организации в соответствующей области архитектурно-строительного проектирования (проектной деятельности). При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком (пункт 3 статьи 706 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Подрядчик до начала выполнения работ предоставляет Заказчику выписку из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования (проектной деятельности).

Срок действия выписки из реестра членов саморегулируемой организации составляет один месяц с даты ее выдачи. Форма выписки из реестра членов саморегулируемой организации утверждена приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 № 86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

5.4.13. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан приостановить работы, поставив об этом письменно в известность Заказчика в трехдневный срок после приостановления работ. В этом случае Стороны обязаны в пятидневный срок с момента уведомления Заказчика о приостановлении работ рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ. При прекращении работ по Договору Подрядчик передает Заказчику документацию в объёме, выполненном на момент прекращения работ, в количестве 2 (двух) экземпляров на бумажных носителях.

5.4.14. Пройти проверку достоверности определения сметной стоимости объекта благоустройства в Региональном Центре Ценообразования в строительстве и устранять замечания в сроки, определенные экспертизой с момента получения уведомления. При получении отрицательного заключения экспертизы и отрицательного заключения достоверности определения сметной стоимости, расходы по проведению повторной экспертизы и достоверности определения сметной стоимости производятся за счет Подрядчика.

1. **Гарантии**

6.1. Подрядчик обязуется подготовить проектную документацию с учетом требований Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с положением о составе проектной документации, требованием к их содержанию, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», ГОСТами, СНиПами, Техническим заданием, техническими условиями, правилами, соответствующим сертификатам и другим документам, с использованием новых технологий и материалов, удостоверяющим их качество на весь период действия гарантий качества, установленных соответствующими документами.

6.2. Гарантийный срок на выполненные работы, обусловленных настоящим Договором, составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчиком.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты, ошибки), допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.

В том случае, если Подрядчиком недостатки (дефекты, ошибки) не были устранены в установленные Заказчиком сроки, либо если Подрядчик уклоняется от устранения недостатков (дефектов, ошибок), то Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения недостатков (дефектов, ошибок). В таком случае затраты Заказчика по устранению недостатков (дефектов, ошибок) возлагаются и возмещаются Подрядчиком.

6.3. При обнаружении недостатков (дефектов, ошибок) в документации, Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать документацию и соответственно произвести дополнительные работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

6.4. При выявлении недостатков (дефекта, ошибок) Подрядчик должен:

- обеспечить Заказчика необходимым техническими консультациями не позднее 1(одного) рабочего дня со дня обращения Заказчика к Подрядчику с использованием любых доступных видов связи;

- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникших недостатков (дефектов, ошибок) и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 3 (трех) рабочих дней.

6.5. Для участия в составлении акта, фиксирующего ошибки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков (дефектов).

Если в период гарантийного срока ошибки, допущенные по вине Подрядчика, стали основной причиной технологического нарушения (аварии, инцидента), повлекшего за собой экономический ущерб для Заказчика, Подрядчик обязан возместить ущерб в согласованные с Заказчиком сроки.

6.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных ошибок/дефектов, а равно не направления своего представителя для составления акта в срок, указанный в пункте 6.5 настоящего Договора, Заказчик составляет односторонний акт. Заказчик вправе привлечь за свой счет экспертную организацию, в случае необходимости.

В случае если экспертизой установлено, что ошибки возникли по вине Подрядчика, Подрядчик компенсирует стоимость экспертизы Заказчику.

6.7. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию с последующим взысканием расходов с Подрядчика в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

1. **Ответственность Сторон**

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

Подрядчик гарантирует Заказчику, что:

- никакая документация или материалы, использованные для разработки проектной, сметной документации, передаваемой им Заказчику по акту сдачи-приемки выполненных работ не нарушает авторского или иного права третьих лиц и, что на момент передачи проектной, сметной документации Заказчику права на проектную документацию никому не будут переданы, полностью или частично; что ему ничего не известно о предъявленных претензиях или правах третьих лиц, которые могли бы быть нарушены подписанием Договора, предоставлением или использованием указанных документов или выполнением иных условий Договора;

- он не имеет права использовать документы, данные или иные сведения, представленные ему Заказчиком для целей, не предусмотренных настоящим Договором, без предварительного письменного согласия Заказчика.

**7.2. Ответственность Подрядчика:**

7.2.1. За нарушение срока выполнения работ, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Договора, Подрядчик обязан уплатить в пользу Заказчика пени в размере одной трехсотой, действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Договора, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательств до даты фактического исполнения обязательств.

При этом день фактического исполнения нарушенного обязательства, включается в период расчета неустойки.

7.2.2. За нарушение сроков устранения недостатков, предусмотренных пунктами 4.3 и 4.7 настоящего Договора, Подрядчик обязан уплатить в пользу Заказчика пени в размере одной трехсотой, действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Договора, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательств до даты фактического исполнения обязательств.

При этом день фактического исполнения нарушенного обязательства, включается в период расчета неустойки.

7.2.3. В случае выявления привлечённых субподрядчиков для выполнения работ по настоящему Договору без предоставления копии заключенного договора между Подрядчиком и субподрядчиком Заказчику, согласно подпункту 5.3.3 пункта 5.3 настоящего Договора, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей 00 копеек за каждого привлеченного субподрядчика.

7.2.4. За несвоевременное исполнение гарантийных обязательств по настоящему Договору, предусмотренных разделом 6 настоящего Договора, Подрядчик обязан уплатить в пользу Заказчику пени в размере одной трехсотой, действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Договора, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательств до даты фактического исполнения обязательств.

При этом день фактического исполнения нарушенного обязательства, включается в период расчета неустойки.

7.2.5. Расчет неустойки (штрафов, пени), указанных в подпунктах 7.2.1-7.2.4 пункта 7.2 настоящего Договора, оформляется Заказчиком уведомлением и направляется Подрядчику для ознакомления. При направлении уведомления, Заказчик обязан предложить Подрядчику в течение 10 (десяти) календарных дней в добровольном порядке уплатить сумму начисленной неустойки (штрафов, пени).

7.2.6. При проведении расчета с Подрядчиком по настоящему Договору Заказчик в одностороннем порядке за нарушение Подрядчиком условий настоящего Договора вправе удержать из причитающейся к выплате Подрядчику денежной суммы начисленную им сумму неустойки (штрафа, пени), установленную разделом 7 настоящего Договора (указанное право действует и в том случае, если Подрядчик в срок, установленный подпунктом 7.2.5 настоящего Договора, не уплатил в добровольном порядке начисленную сумму неустойку (штрафов, пени). В случае отсутствия проведения расчетов (например, при расторжении настоящего Договора) - в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения уведомления Подрядчик обязан произвести Заказчику соответствующую выплату неустойки (штрафов, пени).

**7.3. Ответственность Заказчика:**

7.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по своевременной оплате выполненных работ Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (пени).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства Заказчиком.

Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой, действующей на дату уплаты пени, ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3.2. Расчет неустойки оформляется Подрядчиком уведомлением и направляется Заказчику для ознакомления.

7.3.3. Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения уведомления проверяет представленный расчет и либо производит Подрядчику соответствующую выплату неустойки (пени) в течение 10 (десяти) календарных дней с даты окончания проверки представленного расчёта, либо направляет мотивированный отказ.

7.4. Общая сумма начисленной неустойки (пени, штрафов) за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, не может превышать Цену настоящего Договора.

7.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.6. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных Подрядчиком Заказчику документах, несет Подрядчик.

7.7. В случае расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным разделом 8 настоящего Договора, неустойки (штраф, пени), предусмотренные настоящим разделом (в том числе пунктом 8.3 настоящего Договора) подлежат взысканию и/или удержанию по дату вступления решения о расторжении договора в законную силу или дату подписания соглашения о расторжении договора.

7.8. Под исполнением Подрядчиком обязательств ненадлежащим образом в рамках настоящего Договора понимается, но не ограничивается: нарушение сроков выполнения работ; нарушение сроков устранения недостатков; нарушение сроков исполнения гарантийных обязательств.

Под неисполнением Подрядчиком обязательств в рамках настоящего Договора понимается, но не ограничивается: непредставление Заказчику Подрядчиком копии заключенных договоров субподряда; неисполнение гарантийных обязательств; неуведомление Заказчика об изменении своего места нахождения, телефона, факса, адреса электронной почты, банковских реквизитов; невыполнение полного объема работ; непредставление Заказчику полного комплекта документации выполнения работ; отсутствие положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта.

1. **Порядок расторжения Договора**

8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны настоящего Договора от исполнения настоящего Договора в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации (пункт 3 статьи 708, пункт 2 статьи 715, пункт 3 статьи 723, статьи 761, пункт 5 статьи 723 Гражданского кодекса Российской Федерации).

8.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора при существенных нарушениях Подрядчиком условий настоящего Договора, а именно:

8.2.1. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

8.2.2. Если во время выполнения работ станет очевидным, что работы не будут выполнены надлежащим образом и при условии, что Подрядчик не устранил недостатки в назначенный Заказчиком для устранения таких недостатков разумный срок.

8.2.3. Если Подрядчиком выполняются работы ненадлежащего качества, при этом недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок либо являются существенными и неустранимыми.

8.2.4. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ, установленного пунктом 3.2 настоящего Договора, более чем на 10 (десять) рабочих дней по причинам, не зависящим от Заказчика.

8.2.5. В случае если работы выполнены с несоответствием требований действующего законодательства Российской Федерации или в случае, если замечания по таким работам не исправляются в срок, согласованный Сторонами.

8.2.6. Объявления Подрядчика банкротом в установленном законом порядке, наложения ареста на его имущество и блокирование расчетных счетов, введения внешнего управления.

8.2.7. В случае непредоставления (нового) надлежащего обеспечения исполнения настоящего Договора на тех же условиях и в том же размере.

8.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, если в ходе исполнения настоящего Договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

8.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия указанного решения направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в настоящем Договоре, либо телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику.

Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора. В случае направления решения с использованием почты решение считается полученным в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты.

В случае отправления решения посредством факсимильной связи или электронной почты решение считается полученным в день отправки. Решение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступили лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8.5. Подрядчик вправе отказаться от настоящего Договора по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

8.6. Расторжение настоящего Договора по соглашению сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

8.7. Заказчик вправе отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора устранено нарушение условий настоящего Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора.

8.8. Одностороннее расторжение Договора не освобождает Подрядчика от уплаты неустойки (штрафа, пени), а также возмещения понесенных Заказчиком убытков.

1. **Обстоятельства непреодолимой силы**

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное и/или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение договора явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами не могли.

9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказать влияние, и за возникновение которых не несёт ответственность, включая, но не ограничиваясь: наводнение, землетрясение, забастовки, взрывы, пожары, противоправные действия третьих лиц, а также правительственные постановления или распоряжения государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению настоящего Договора и т.п. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно сроку действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Сторона, для которой сложилась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно, но в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления обстоятельств непреодолимой силы, в письменном виде с использованием контактных данных Сторон, указанных в настоящем Договоре, известить другую Сторону о препятствии и его влияние на исполнение обязательств по настоящему Договору с приложением подтверждающих документов, выданных компетентным органом. Неуведомленные или ненадлежащее уведомление о невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание освобождения от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия длятся непрерывно более 1 (одного) календарного месяца, Стороны приступают к обсуждению мер по преодолению сложившейся ситуации. В этом случае если в течение следующих 15 (пятнадцати) календарных дней Стороны не придут к соглашению, каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке путем направления другой Стороне письменного уведомления, при этом ни одна из Сторон не будет требовать возмещения другой Стороне убытков, связанных с расторжением настоящего Договора в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

1. **Порядок урегулирования споров**

10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны прилагают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

10.2. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.2.1. Претензия должна быть направлена другой Стороне в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ, по существу, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее получения.

10.2.2. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.2.3. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

10.3. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Мурманской области.

1. **Существенные условия Договора**

11.1. Не допускаются изменения существенных условий настоящего Договора при его заключении и исполнении, за исключением их изменений по соглашению Сторон в следующих случаях:

1. при снижении цены настоящего Договора без изменения предусмотренных настоящим Договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий настоящего Договора;
2. при заключении настоящего Договора Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной Подрядчиком в рамках проводимой закупки, и начальной (максимальной) ценой договора, если это право Заказчика предусмотрено документацией о закупке. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке на участие, предложенной Подрядчиком, на количество товара, указанное в извещении о проведении закупки.
3. при изменении не более чем на 10 (десять) процентов, предусмотренных договором количества товара, объема работ или услуг, при изменении потребности в таких товарах, работах, услугах (на 30 (тридцать) при условии согласования такого изменения с Коллегиальным органом Заказчика). При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товаров, дополнительному объему работ или услуг исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 10 (десять) процентов цены договора (на 30 (тридцать) при условии согласования такого изменения с Коллегиальным органом Заказчика). При уменьшении предусмотренных договором количества товаров, объема работ или услуг стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;
4. при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по настоящему Договору, предметом которого является выполнение работ по благоустройству, ремонту, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу, допускается изменение Цены настоящего Договора не более чем на 10 (десять) процентов Цены настоящего Договора, по согласованию с Коллегиальным органом Заказчика – не более чем на 30 (тридцать) процентов;
5. при изменении в соответствии с законодательством регулируемых государством цен (тарифов) на товары, работы, услуги;
6. при изменении размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;
7. при поставке товара, выполнения работы или оказания услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в настоящем Договоре;
8. при изменении срока исполнения настоящего Договора на выполнение работ, оказание услуг в случае возникновения независящих от сторон обязательств. Такое изменение может осуществляется однократно и при условии, что оно не приведет к увеличению срока исполнения настоящего Договора более чем на 30 (тридцать) процентов от срока, установленного настоящим Договором.
9. по соглашению сторон допускается изменение существенных условий договора, заключенного до 01.01.2023, в связи с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации со стороны недружественных иностранных государств при исполнении такого договора возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения без изменения условий. Предусмотренное настоящим пунктом изменение осуществляется Заказчиком по согласованию с исполнительным органом государственной власти Мурманской области, выступающим от имени Мурманской области учредителем Заказчика.
10. **Срок действия, порядок изменения Договора**

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

12.2. Окончание срока действия настоящего Договора не влечет прекращение:

- гарантийных обязательств по настоящему Договору (раздел 6);

- ответственности сторон по настоящему Договору (раздел 7);

- других обязательств Сторон по настоящему Договору.

Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

12.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

1. **Распределение рисков**

13.1. До подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ несёт Подрядчик.

13.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного имущества, используемого для исполнения настоящего Договора, а также имущества, переданного Заказчиком Подрядчику, несёт Подрядчик.

13.3. Подрядчик принимает на себя обязанность за свой счет, в установленном законом порядке, возмещать материальный ущерб, моральный вред, выплачивать административные штрафы и т.д. по обязательствам перед третьими лицами, возникающие вследствие выполнения (в том числе с надлежащим качеством), ненадлежащего выполнения или невыполнения им работ на объекте в соответствии с настоящим Договором

1. **Антикоррупционная оговорка**

14.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

14.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней со дня направления письменного уведомления.

14.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

1. **Прочие условия. Порядок взаимодействия Сторон**

15.1. Стороны договорились, что в процессе исполнения настоящего Договора будут осуществлять постоянную связь посредством обмена корреспонденцией (направлением писем, претензий, уведомлений, требований и т.д.), которая направляется по электронной почте.

15.2. Подрядчик в полном объеме ознакомлен с требованиями настоящего Договора и Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору), условиями, связанными с выполнением работ, сроками и качеством выполнения работ, не имеет замечаний и претензий к условиям настоящего Договора.

15.3. В связи с осуществлением расчетов по настоящему Договору из средств бюджета Мурманской области в рамках предоставления субсидий Заказчику, Подрядчик дает свое согласие на осуществление Главным распорядителем (Министерством градостроительства и благоустройства Мурманской области) и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий Заказчику. В настоящем случае под согласием Подрядчика понимается подписание настоящего Договора.

15.4. Корреспонденция (направление писем, претензий, уведомлений, требований и т.д.) направляются по следующим электронным адресам:

15.4.1. В адрес Заказчика: E-mail: [info@gorod51.com](mailto:info@gorod51.com);

15.4.2. Для Подрядчика: E-mail: [info@mr-engineering.ru](mailto:info@mr-engineering.ru).

Вся корреспонденция, направленная сторонами друг другу по адресам электронной почты, указанным в пункте 15.4 настоящего Договора, признаются Сторонами официальной перепиской.

Датой передачи соответствующей корреспонденции считается день отправления корреспонденции электронной почтой. Дата передачи приравнивается к дате надлежащего уведомления.

Ответственность за получение корреспонденцией вышеуказанным способом лежит на получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет ответственность за задержку доставки корреспонденции, если такая задержка явилась результатом неисправности системы связи, действий/бездействий провайдеров, иных форс-мажорных обстоятельств, а также в случае действий/бездействий получающей корреспонденцию Стороны.

15.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

15.6. Настоящий Договор заключен в электронной форме. Дополнительно Стороны вправе оформить Договор в письменном виде в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и настоящий Договор, заключенный в электронной форме.

15.7. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются:

- приложение № 1 «Техническое задание на разработку концепции архитектурно-художественного освещения фасадов зданий и подготовку проектной и сметной документации в рамках комплексного благоустройства города Мурманска»;

- приложение № 2 «Форма. Акт сдачи-приемки выполненных работ».

1. **Адреса, реквизиты и подписи Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** |
| **Автономная некоммерческая организация «Центр городского развития Мурманской области»** | **Общество с ограниченной ответственностью «МР ИНЖИНИРИНГ»** |
| Юр. адрес: 183016, г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 2, каб. 225  Фактический адрес: 183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 82, оф. 1109  ИНН 5190080554  КПП 519001001  ОГРН 1195190002633  р/с 40703810141000000395  Мурманское отделение № 8627 Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк  БИК 044705615  к/с 30101810300000000615  эл. почта: info@gorod51.com  тел.: +7-921-174-70-14 | Юр. адрес: 125009, г. Москва, Нижний Кисловский переулок, д. 7, стр. 1, эт. 4, пом. II, комн. 8  Фактический адрес: 125009, г. Москва, Нижний Кисловский переулок, д. 7, стр. 1, эт. 4, пом. II, комн. 8  ИНН 9704025720  КПП 770401001  ОГРН 1207700273263  р/с 40702810601040001817  ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА  БИК 044525411  к/с 30101810145250000411  эл. почта: info@mr-engineering.ru  тел.: +7(919) 105-97-97 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.С. Коптев  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Наумов  М.П. |

**Приложение № 1**

**к Договору подряда №37/22**

**от «05» июля 2022 г.**

**Техническое задание**

**на разработку концепции архитектурно-художественного освещения фасадов зданий и подготовку проектной и сметной документации в рамках комплексного благоустройства города Мурманска**

**1. Предмет закупки**

Предметом закупки является разработка концепции архитектурно-художественного освещения фасадов зданий и подготовка проектной и сметной документации согласно адресному перечню.

В адресный перечень фасадов зданий входят:

- г. Мурманск, Верхне-Ростинское шоссе, д. 1;

- г. Мурманск, Верхне-Ростинское шоссе, д. 3;

- г. Мурманск, Верхне-Ростинское шоссе, д. 5;

- г. Мурманск, Верхне-Ростинское шоссе, д. 7;

- г. Мурманск, Георгия Седова ул., д. 10;

- г. Мурманск, Кильдинская ул., д. 1;

- г. Мурманск, Кильдинская ул., д. 11;

- г. Мурманск, Кильдинская ул., д. 13;

- г. Мурманск, Кильдинская ул., д. 15;

- г. Мурманск, Кильдинская ул., д. 17;

- г. Мурманск, Кильдинская ул., д. 19;

- г. Мурманск, Кильдинская ул., д. 21;

- г. Мурманск, Кильдинская ул., д. 23;

- г. Мурманск, Кильдинская ул., д.25.

**2. Общие сведения**

2.1. Заказчик – Автономная некоммерческая организация «Центр городского развития Мурманской области».

2.2.Источник финансирования – средства АНО «Центр городского развития Мурманской области».

**3. Требования к выполнению работ**

При выполнении работ требуется:

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации, по форме утвержденной Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 № 86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». Участник должен быть членом СРО в области архитектурно-строительного проектирования.

3.1. **1 этап** - разработка концепции архитектурно-художественного освещения:

В рамках этапа Подрядчик обязан выполнить следующие виды работы:

1. Обследование улиц и выявление их особенностей:

- наличие на фасадах зданий архитектурных элементов;

- анализ [наружного освещения](https://electromontaj-proekt.ru/nashi-stati/proektirovanie/naruzhnoe-osveshchenie/) улиц и возможное его влияние на архитектурное освещение фасадов.

2. Разработка концепции архитектурно-художественного освещения.

Концепция архитектурно-художественного освещения должна содержать описание основных приемов освещения зданий конкретной улицы и поясняющие рисунки. Могут быть выполнены панорамы каждой из освещаемых сторон улицы, на которых отображены дома с наложенной на фасады визуализацией освещения.

Концепция включает в себя:

- общие данные (ситуационный план, генплан, описание проекта, существующее положение);

- исследование ключевых точек восприятия (основные траектории восприятия, панорамные виды, ракурсы и перспективы);

- наглядный иллюстративный материал - визуализации ночных видов освещаемых объектов в формате JPG не менее с 4 (четырёх) ракурсов по каждому из адресов;

- технические решения (эскизная схема расположения осветительного оборудования);

- типология светильников (изображения, марки, габариты, краткая справка).

Дополнительно, необходимо создать видеоролик, демонстрирующий не менее 4 сценария цветодинамичного освещения с 4 (четырёх) ракурсов отображающие все адреса продолжительностью не менее 50 секунд (Северное сияние, Флаг России, Закат, Рассвет).

Требования к визуализациям: разрешение - 1920х1440.

Требования к видеоролику:

Формат файла: AVI (кодек \*.h264)

Разрешение: 1920х1440

Частота: 30 кадров в секунду

**Срок начала выполнения работ: с даты подписания договора.**

**Срок выполнения работ: 11.07.2022 г.**

По окончании выполнения работ Подрядчик передает Заказчику концепцию архитектурно-художественного освещения в электронном виде в 1 экз., а также в бумажном виде в 1 экз.; видеоролик в электронном виде в 1 экз.

3.2. **2 этап** - подготовка проектной и сметной документации архитектурно-художественного освещения, прохождение экспертизы определения достоверности сметной стоимости объекта архитектурно-художественного освещения на фасадах зданий в рамках комплексного благоустройства города Мурманска:

1. Анализ исходных данных;

2. Разработка проектной и сметной документации архитектурно-художественного освещения на основе утвержденной Заказчиком концепции, основные требования которой указаны в п. 6 настоящего технического задания. В рамках разработки проектной и сметной документации необходимо:

- выполнить предпроектное обследование объектов, проанализировать фактические исходные данные, согласовать инженерно-технические решения с Заказчиком;

- разработать проектную и сметную документацию;

- сдать проектную и сметную документацию заказчику;

- пройти экспертизу определения достоверности сметной стоимости объекта архитектурно-художественного освещения на фасадах зданий в рамках комплексного благоустройства города Мурманска, получив положительное заключение.

**Срок начала выполнения работ: не позднее 26.07.2022 г.**

**Срок выполнения работ: 15.08.2022 г.**

Результатом выполнения работ является:

1) проектная и сметная документация в следующем составе:

- Раздел № 1 «Пояснительная записка»;

- Раздел №5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений».

а) Подраздел «Система электроснабжения. Архитектурно-художественное освещение»;

- Раздел № 11 «Смета на строительство».

Проектная документация предоставляется на бумажном носителе в количестве 2 (двух) экземпляров, в электронном виде в формате PDF и исходных файлах DWG;

Сметная документация предоставляется на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, на электронном носителе в 2 (двух) экземплярах в формате XLS.

2) положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта на бумажном носителе в 1 экземпляре, а также в электронном виде.

**4. Границы проектирования**

4.1. Для всех объектов принять границы проектирования: точка подключения сетей электроснабжения АХП: вводные клеммы вводного коммутационного аппарата щита АХП, располагаемого на крыше здания/зданий.

4.2. Щит архитектурно-художественной подсветки (далее щит АХП) использовать с замком под ключ и устанавливать в удобном для обслуживания месте. Допускается установка щита на отметке выше человеческого роста, но доступном для обслуживания с лестницы. Заказчик обеспечивает подключение электрического питания необходимой мощности к вводным клеммам вводного коммутационного аппарата щита АХП.

4.3. Границы проектирования в части размещения осветительного оборудования:

- для Верхне-Ростинское шоссе, д. 1, д. 3, д.5, д.7 – фасады со стороны пр. Героев-Североморцев;

- для ул. Георгия Седова, д. 10 – фасады со стороны ул. Георгия Седова и ул. Кильдинская;

- для Кильдинская ул., д. 1, д. 11, д. 13, д. 15, д. 17, д. 19, д. 21, д. 23, д.25 - фасады со стороны ул. Кильдинская;

**5. Нормативно-правовые акты, исходные данные**

5.1. Правовая база выполнения работ:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- ГОСТ Р 50571.29-2009 (МЭК 60364-5-55:2008) «Национальный стандарт Российской Федерации. Электрические установки зданий. Часть 5-55. Выбор и монтаж электрооборудования. Прочее оборудование»;

- «Правила благоустройства территории муниципального образования город Мурманск», утвержденные решением Советом депутатов города Мурманска от 27.10.2017 № 40-712;

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- ПУЭ изд.7. «Правила устройства электроустановок»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства.»;

- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

- ГОСТ 31565-2012. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности;

- СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение». Актуализированная редакция СНиП 23-05-95\*;

- иные нормативные правовые акты и нормативные технические документы, устанавливающие требования к составу, содержанию и порядку выполнения работы.

Все нормативные правовые акты применяются в актуальной редакции.

5.2. Исходные данные передаются Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора:

- поэтажные планы ПИБ.

1. **Требования к концепции архитектурно-художественного освещения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1. | Общие сведения | 6.1.1 Длины световых линий должны быть 25 метров, а шаг между линиями 6 ±6 метров.  6.1.2. Коммутация питания и управления приборами должна проходить в кабель-каналах.  6.1.3. Общая потребляемая мощность световых приборов не должна превышать 60кВт. |
| 6.2. | Сценарии анимации | 6.2.1. На основании технического описания концепции архитектурно-художественного освещения для каждого адреса необходимо разработать 4 сценария управления:   1. Северное сияние 2. Флаг России 3. Рассвет 4. Закат    * 1. Сценарии анимации должны синхронно и полностью автономно работать по всем адресам. |

1. **Общие требования к проектным решениям**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Технические характеристики Оборудования** |
| 7.1. | Требования к светильнику | Тип – уличный светильник.  7.1.1. Назначение: декоративное и архитектурное освещение зданий и строений.  7.1.2. Тип кривой силы света: Д.  7.1.3. Тип светильника по монтажу: крепление на поверхность – накладной.  7.1.4. Коннекторы пыле- и влагозащищенные, морозостойкие.  7.1.5. Метизы из нержавеющей стали.  7.1.6. Материал корпуса: анодированный алюминий,  7.1.7. Ввод кабеля: герметичный  7.1.8. Световой поток: 2050 лм ± 10%.  7.1.9. Потребляемая мощность: 83 Вт ± 15%.  7.1.10. Напряжение: 24 В ± 3%.  7.1.11. Энергоэффективность: 25 лм/Вт ± 10% (среднее значение на 4 канала).  7.1.12. Индекс цветопередачи белого цвета (Ra) – более 80.  7.1.13. Цвет свечения – RGBWW.  7.1.14. Шаг пикселя – 200мм.  7.1.15. Протокол управления: DMX.  7.1.16. Кор. цветовая температура белого цвета: 3000±175К  7.1.17. Класс защиты от поражения током: III.  7.1.18. Климатическое исполнение: У1.  7.1.19. Степень защиты: IP67.  7.1.20. Срок эксплуатации – не менее 10 лет.  7.1.21. Гарантийный срок – 2 года. |
| 7.2. | Требования к системе управления | **Общее описание и технические возможности.**  7.2.1. Система управления должна состоять из модулей, которые обмениваются данными через единую сеть Ethernet и могут управлять светильниками и устройствами по протоколам: DMX, RDM, SPI, Modbus, ArtNet.  7.2.2. Система должна управлять статическими сценами, динамикой белого света, светодинамическими сценам и медиаэкранами. Присутствие возможности реализации сложных сценариев, проведение экскурсий при помощи света, видеоигры на фасадах, взаимодействие освещения с интеллектуальными устройствами.  7.2.3. Управление системой должно быть по запрограммированным интеллектуальным алгоритмам, а также удаленно, при наличии доступа, с мобильных устройств, планшетов и компьютеров.  **Требования СУ относительно оборудования объекта.**  7.2.4. Количество щитов СУ: определяется проектом.  7.2.5. Тип щитов управления СУ: климатическое исполнение УХЛ1 с отоплением и вентиляцией.  7.2.6. Количество вселенных DMX512: 96.  7.2.7. Передача данных между щитами СУ: беспроводная, на расстояние не менее 2 км, скорость не менее 433 Мбит/с.  7.2.8. Удаленный доступ к СУ: LTE.  7.2.9. Программирование сценариев: встроенное ПО визуального программирования и создания сценариев онлайн, кроме того должна быть предусмотрена возможность использования фото и видео контента.  7.2.10. Система безопасного доступа к СУ: VPN.  7.2.11. Аварийное питание щитов СУ: автономная работа не менее 4ч. после отключения питания |

**8. Требования к проектной и сметной документации**

Документация разрабатывается для каждого объекта, указанного в адресном перечне (пункт 1 настоящего Технического задания).

Сметную стоимость определить на основе проектной документации базисно-индексным методом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, в базовом уровне цен 2001 г. с пересчетом в текущий уровень цен. При определении сметной стоимости использовать нормативную документацию согласно приказу Минстроя России от 26.12.2019 г. № 876/пр (с последующими изменениями). Сметный расчет выполнить на основе сметно-нормативной базы ТЕР Мурманской области в редакции, действующей на момент разработки проекта.

Выходная (печатная) форма сметного расчёта должна быть наглядной и обеспечивать возможность проследить всю последовательность начислений (поправочные коэффициенты, накладные расходы, сметная прибыль, замена ресурсов и др.) от базовых значений расценок до конечной стоимости по каждой позиции. При учете в позициях локальных сметных расчетов коэффициентов, учитывающих условия производства работ, в графе «Наименование работ и затрат» указываются величина коэффициента, сокращенное наименование документа и пункт нормативного документа

Размеры накладных расходов, сметной прибыли, а также начислений и лимитированных затрат соответствуют утверждённым нормативам.

В случае ссылки в сметах на стоимость материала и оборудования по коммерческим приложениям и прайс-листам, предоставить книгу прайсов в приложении к смете и выполнить конъюнктурный анализ цен.

В случае утверждения иной сметно-нормативной базы на дату подписания акта выполненных работ (ТЕР, ФЕР, ГЭСН) согласовать с заказчиком и выполнить сметный расчет в соответствии с действующими нормами.

Проектная документация должна соответствовать действующим нормам и правилам Российской Федерации.

**9. Цели использования результатов работ**

Формирование комфортного, эстетически привлекательного светового пространства города в темное время суток.

**10. Требования при организации работ**

Работыпроводятся в сроки, определенные настоящим Техническим заданием и Договором.

**11. Требования по объему гарантий качества работ**

На результат работ устанавливается гарантийный срок продолжительностью 24 месяца с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** |
| **Автономная некоммерческая организация «Центр городского развития Мурманской области»** | **Общество с ограниченной ответственностью «МР ИНЖИНИРИНГ»** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.С. Коптев  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Наумов  М.П. |

**Приложение № 2**

**к Договору подряда №37/22**

**от «05» июля 2022 г.**

ФОРМА

АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

**Акт сдачи-приемки выполненных работ в рамках \_\_\_ этапа**

г. Мурманск «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

Автономная некоммерческая организация «Центр городского развития Мурманской области», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», составили настоящий акт к Договору подряда №\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. (далее – Договор) о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями Договора Подрядчик выполнил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. Фактическое качество выполненных работ соответствует (не соответствует) требованиям Договора: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3. Вышеуказанные работы согласно Договора должны быть сданы «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г., фактически сданы «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

4. Недостатки выполненных работ выявлены/не выявлены \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

5. Стоимость выполненных работ, в соответствии с условиями Договора составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.[[1]](#footnote-1)

6. Сумма, подлежащая оплате Подрядчику в соответствии с условиями Договора \_\_.[[2]](#footnote-2)

7. Сумма неустойки (штрафа, пени), начисленная Подрядчику\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:**  **Автономная некоммерческая организация «Центр городского развития Мурманской области»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  **М.П.** | **ПОДРЯДЧИК:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  **М.П.** |

1. Указывается стоимость фактически выполненных работ. [↑](#footnote-ref-1)
2. При наличии аванса в рамках Договора, указывается сумма, подлежащая оплате Подрядчику в соответствии с условиями Договора, уменьшенная на размер аванса. В случае, если условиями договора не предусмотрена поэтапная оплата, в данной графе указывается 0 рублей. [↑](#footnote-ref-2)