Приложение № 1

к договору подряда № ___ от ___ ________ 2021 г.

Техническое задание

1. Наименование объекта закупки: оказание услуги по осуществлению контроля качества при выполнении работ по ремонту дворовых проездов в городе Мурманске

2. Объем оказываемой услуги

| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Объем услуги |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуги по осуществлению контроля качества при выполнении работ по ямочному ремонту дворовых проездов | условная единица | 1 |

2.1. Контролю качества подлежат виды и объемы выполняемых/выполненных подрядчиками работ, предусмотренных договором подряда № 34/21 от 9 августа 2021 года на выполнение работ по ремонту дворовых проездов в городе Мурманске.

3. Место оказания услуги

Место оказания услуги определяется исполнителем самостоятельно, за исключением той части услуги, которая должна оказываться по местонахождению объекта, подлежащего контролю качества, в городе Мурманск, Первомайский, Ленинский и Октябрьский административные округи в соответствии с перечнем дворовых проездов:

Приложение № 1 к Техническому заданию (Адресный перечень дворовых территорий, в отношении которых планируется выполнение мероприятий по ямочному ремонту дворовых проездов).

4. Состав и порядок оказания услуги

4.1. Осуществление по каждому Объекту ремонта ежедневно без выходных дней с учетом графиков выполнения работ, передаваемых Заказчиком Исполнителю контроля качества в полном объеме выполняемых/выполненных подрядчиками работ на соответствие условиям договора подряда № 34/21 от 9 августа 2021 года на выполнение работ по ремонту дворовых проездов в городе Мурманске, в течение всего периода оказания услуги, включающего контроль соответствия выполняемых/выполненных работ требованиям технических регламентов, контроль сроков производства работ, контроль за соблюдением технологии производства работ, геодезический контроль качества выполняемых дорожных работ, проведение промежуточной приемки работ, а также участие в приемке законченного ремонтом Объекта;

4.2. Оценка состава и эффективности функционирования службы производственного контроля качества у подрядчика;

4.3. Проверка правильности проведения подрядчиками входного контроля качества строительных материалов, конструкций и изделий, включая проверку наличия и содержания паспортов, сертификатов, деклараций и других сопроводительных документов. Проведение выборочных испытаний поставляемых на Объект материалов, конструкций и изделий;

4.4. Выборочный входной контроль применяемых подрядчиками материалов, конструкций, изделий.

4.5. Осуществление контроля качества выполняемых подрядчиками дорожных работ, в том числе: выборочный операционный контроль и оценка соответствия выполняемых работ требованиям договора подряда № 34/21 от 9 августа 2021 года на выполнение работ по ремонту дворовых проездов в городе Мурманске, требованиям нормативных документов, указанных в п. 6 настоящего технического задания (в том числе описания объекта закупки) (далее – техническое задание), контроль за соблюдением подрядчиками технологии производства работ. Проверка достоверности проведения подрядчиком операционного контроля качества;

4.6. Выборочная проверка полноты и правильности проведения всех видов лабораторных испытаний и измерений, проводимых подрядчиками в соответствии с видами и объемами выполняемых дорожных работ, прошедшей метрологическое обследование лабораторией в объемах, установленных нормативными документами, указанными в п. 6 технического задания;

4.7. Выборочное проведение испытаний в лаборатории образцов (проб), применяемых подрядчиками материалов, конструкций, изделий, в соответствии с видами и объемами работ, установленными договором подряда № 34/21 от 9 августа 2021 года на выполнение работ по ремонту дворовых проездов в городе Мурманске в объеме не менее 20% от объема образцов (проб), установленном нормативными документами, указанными в п. 6 технического задания;

4.8. Предъявить заказчику заключение об оценке состояния измерений в лаборатории (-ях) или аттестат (-ы) аккредитации или выписку из реестра аккредитованных лиц (аттестат аккредитации) испытательной (-ых) лаборатории (-ий) с областью деятельности, соответствующей оцениваемым характеристикам применяемых строительных материалов и выполняемым работам, предусмотренными условиями договора подряда № 34/21 от 9 августа 2021 года на выполнение работ по ремонту дворовых проездов в городе Мурманске, с текущим (не истекшим) сроком действия. В случае окончания срока действия вышеуказанных документов в ходе оказания услуги предоставить заказчику новые действующие документы.

4.9. Осуществление приемочного контроля, проверка качества и объема выполненных работ, освидетельствование и приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ с подписанием актов освидетельствования скрытых работ и актов освидетельствования ответственных конструкций. Проверка и оценка правильности приемочного контроля, выполняемого подрядчиками;

4.10. Осуществление геодезического контроля качества выполняемого ремонта, в том числе контроля планового и высотного положения и фактических размеров элементов отдельных конструкций, а также осуществление контроля за результатами геодезического контроля, выполняемого подрядчиками;

4.11. Осуществление на Объектах ремонта контроля за полнотой и правильностью оформления подрядчиками исполнительной технической документации и исполнительных схем, съемок и чертежей, в том числе ежедневный контроль своевременного и правильного ведения на каждом Объекте журнала выполнения работ с занесением письменных замечаний при необходимости;

4.12. Осуществление контроля за исполнением подрядчиками сроков выполнения дорожных работ в соответствии с утвержденным заказчиком графиками выполнения работ на Объектах, контроль и определение причин простоев, и информирование заказчика об их возникновении;

4.13. Информирование заказчика обо всех нарушениях, допущенных подрядчиком при выполнении работ;

4.14. Контроль и оценка качества выполняемых/выполненных подрядчиками на Объектах работ и в случае выявления нарушений технологии производства дорожных работ выдача предписания (-ий) подрядчикам об устранении выявленных недостатков (дефектов), а также в случае возникновения необходимости приостановка работы до устранения выявленных нарушений с выдачей предписания (-ий) о приостановке дорожных работ. Незамедлительно информировать заказчика о каждом факте приостановки работ и принимаемых подрядчиками мерах по устранению недостатков (дефектов) и обеспечению качества выполняемых работ;

4.15. Осуществление контроля за работами подрядчиков по устранению недостатков (дефектов) в период производства работ и в течение гарантийного срока, предусмотренного условиями договора на выполнение работ по ремонту Объекта. Подписание совместно с заказчиком и подрядчиками актов по устранению недостатков (дефектов);

4.16. Представление заказчику оперативной и подробной информации о любых факторах, которые могут повлиять на ход выполнения работ, их качество или стоимость, а также о мерах, которые принимаются или которые могут быть приняты для устранения таких факторов;

4.17. Контроль выполнения подрядчиками мероприятий по охране труда, противопожарной защите, технике безопасности;

4.18. Осуществление контроля за выполнением подрядчиком мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и ограждения мест производства работ в соответствии с требованиями ОДМ 218.6.019-2016 «Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»;

4.19. Контроль выполнения подрядчиками мероприятий по охране окружающей среды, за выполнением подрядчиками мероприятий по сбору, транспортированию и размещению (обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению)  отходов ремонта, мусора в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Правил благоустройства территории муниципального образования город Мурманск, утвержденных Решением Совета депутатов города Мурманска от 27.10.2017 № 40-712, а также иными требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

4.20. Участие в промежуточной приемке выполненных на Объектах работ. Проверка и подтверждение фактически выполненных подрядчиками на каждом Объекте объемов работ путем визирования актов о приёмке выполненных работ формы КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, исполнительной документации, представленных подрядчиками;

4.21. Участие в проверках выполняемых/выполненных при ремонте Объектов работ, проводимых заказчиком, проверках заказчика с участием третьих лиц, в том числе представителей общественности в рамках проведения общественного контроля с подписанием акта (-ов) проверок. Устранение нарушений (недостатков) (при наличии таких нарушений (недостатков), выявленных в ходе проверок применительно к проведению контроля качества исполнителем, в том числе проведенных исполнителем экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ и применяемых строительных материалов (изделий). Контроль за устранением подрядчиками выявленных нарушений недостатков (дефектов) (при наличии таких недостатков (дефектов), применительно к выполняемым/выполненным работам, в том числе проведенным подрядчиками экспертизам, обследованиям, лабораторным и иным испытаниям. Исполнение исполнителем и контроль за исполнением подрядчиками предписаний, выданных заказчиком, в сроки, установленные в предписаниях;

4.22. Составление при осуществлении промежуточной приемки работ и по окончании работ на Объекте отчетов об осуществлении контроля качества выполненных подрядчиком работ;

4.23. Участие в рабочих и приемочных комиссиях с подписанием акта приемки результата выполненных работ, предусмотренного договором подряда № 34/21 от 9 августа 2021 года на выполнение работ по ремонту дворовых проездов в городе Мурманске.

5. Документооборот и отчетность исполнителя по каждому Объекту при осуществлении контроля качества

5.1. Документы, подлежащие постоянному контролю при осуществлении контроля качества исполнителем на Объекте:

5.1.1. Исполнительные схемы выполнения работ, в том числе исполнительные геодезические схемы;

5.1.2. Сертификаты, декларации, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и изделий, применяемых для выполнения работ;

5.1.3. Результаты экспертиз, обследований, лабораторных испытаний проб отобранных материалов, конструкций, изделий и иных испытаний, выполненных подрядчиком;

5.1.4. Акты освидетельствования скрытых работ;

5.1.5. Журнал выполнения работ;

5.1.6. График выполнения работ;

5.1.7. Иная исполнительная документация, в рамках договора подряда № 34/21 от 9 августа 2021 года на выполнение работ по ремонту дворовых проездов в городе Мурманске.

5.2. Отчетность исполнителя при осуществлении контроля качества по каждому Объекту:

5.2.1. При осуществлении сдачи подрядчиком и до приемки заказчиком выполненных работ, исполнитель в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления от заказчика исполнительной документации подрядчика, предоставляет заказчику:

- Отчет об осуществлении контроля качества на Объекте по форме, установленной приложением к договору (далее - Отчет об осуществлении контроля качества).

5.2.2. Форма предоставления исполнителем отчетной документации:

- Отчет об осуществлении контроля качества - на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах и в электронном виде в формате DOC в 1 экземпляре;

5.2.3. Исполнитель обеспечивает хранение отчетной и иной предусмотренной договором документации в период оказания услуги и в течение гарантийного срока, предусмотренного условиями договоров на выполнение работ по ремонту Объекта.

5.2.4. Вся документация, передаваемая исполнителем заказчику, является собственностью заказчика и будет оставаться в его собственности после окончания оказания услуги по договору. Исполнитель не должен публиковать, использовать или уничтожать эту документацию без письменного согласования с заказчиком.

6. Требования к качеству и безопасности оказываемой услуги

Качество оказываемой услуги должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к услугам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат оказываемой услуги должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата услуги такого рода.

Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к услуге, оказываемой по договору, исполнитель обязан оказывать услугу, соблюдая эти обязательные требования, в том числе исполнитель гарантирует соответствие оказываемой услуги требованиям:

- «ТР ТС 014/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность автомобильных дорог», утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 827;

- Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

- Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- постановления Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»;

- постановления Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения» (вместе с «Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения»);

- приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 01.06.2015 № 336н «Об утверждении Правил по охране труда в строительстве»;

- «ГОСТ 15467-79 (СТ СЭВ 3519-81) «Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения»;

- «ГОСТ 16504-81 «Межгосударственный стандарт. Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения»;

- «ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Межгосударственный стандарт. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»;

- «ГОСТ 24297-2013 «Межгосударственный стандарт. Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля»;

- «ГОСТ Р 50597-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»;

- «ОДМ 218.6.029-2017	 «Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по установлению гарантийных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения»;

- «ОДМ 218.6.019-2016 «Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»;

- «ГОСТ 9128-2013 «Межгосударственный стандарт. Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия»;

- «ГОСТ 3634-2019 «Межгосударственный стандарт. Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев. Технические условия»;

- «ГОСТ 22245-90 «Государственный стандарт Союза ССР. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия»;

- и другой нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации на дату сдачи-приемки результата оказанной услуги.

7. Требования к гарантийному сроку услуги и объему предоставления гарантий ее качества

Исполнитель гарантирует качество оказания услуги в соответствии с требованиями технического задания, условиями договора.

Исполнитель гарантирует соответствие выполненных подрядчиками и прошедших контроль качества работ по ремонту Объектов условиям договора на выполнение работ по ремонту Объектов, требованиям нормативной документации, указанной в пункте 6. технического задания.

Гарантийные обязательства исполнителя на оказанную услугу действуют в течение срока действия гарантийных обязательств подрядчиков, предусмотренного условиями договоров на выполнение работ по ремонту Объекта:

При обнаружении в период срока действия гарантийных обязательств исполнителя недостатков (дефектов) дорожных работ, выполненных на Объектах подрядчиками, требованиям договоров на выполнение работ по ремонту Объекта, для участия в составлении акта, фиксирующего выявленные недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения заказчик письменно уведомляет исполнителя о выявленных недостатках (дефектах) и необходимости направления представителя исполнителя к указанному в уведомлении сроку.

Исполнитель гарантирует безвозмездное осуществление контроля качества за работами, выполняемыми подрядчиками на Объектах по устранению выявленных недостатков (дефектов), а также участие в подписании совместно с заказчиком и подрядчиками акта (-ов) по устранению недостатков (дефектов) в период действия гарантийных обязательств подрядчика по Объекту, предусмотренных условиями договоров на выполнение работ по ремонту Объектов.

Приложение № 1 к Техническому заданию

Адресный перечень дворовых территорий,

в отношении которых планируется выполнение мероприятий по ямочному ремонту дворовых проездов

| № | Адрес | Административный округ | S АБП двороровой территории, м.кв. | S поврежден. участка, м. кв. | % повреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Капитана Маклакова, 23 | Октябрьский | 635 | 25 | 3,94 |
|  | Карла Маркса, 45 | Октябрьский | 985 | 7,5 | 0,76 |
|  | пр-д Связи, 3 | Октябрьский | 1410 | 4,5 | 0,32 |
|  | пр-д Связи, 12 | Октябрьский | 703 | 1,75 | 0,25 |
|  | Скальная, 37 | Октябрьский | 190 | 54,3 | 28,58 |
|  | Старостина, 99 | Октябрьский | 780 | 32,5 | 4,17 |
|  | Старостина, 97 | Октябрьский | 200 | 0,8 | 0,40 |
|  | Старостина, 87 | Октябрьский | 1100 | 22 | 2,00 |
|  | Капитана Маклакова, 51 | Октябрьский | 567 | 7,86 | 1,39 |
|  | Скальная, 26 | Октябрьский | 430 | 66,2 | 15,40 |
|  | Скальная, 33 | Октябрьский | 1140 | 244,92 | 21,48 |
|  | Скальная, 24 | Октябрьский | 1453 | 269 | 18,51 |
|  | Старостина, 11/2 | Октябрьский | 580 | 173 | 29,83 |
|  | Старостина, 41 | Октябрьский | 1062 | 318 | 29,94 |
|  | Старостина, 53 | Октябрьский | 424 | 126 | 29,72 |
|  | Старостина, 65 | Октябрьский | 540 | 150 | 27,78 |
|  | Старостина, 67 | Октябрьский | 450 | 125 | 27,78 |
|  | Мира, 27 | Октябрьский | 850 | 243 | 28,59 |
|  | Верхне-Ростинское шоссе, 25 | Октябрьский | 322 | 80 | 24,84 |
|  | Верхне-Ростинское шоссе, 21 | Октябрьский | 161 | 15 | 9,32 |
|  | Верхне-Ростинское шоссе, 19 | Октябрьский | 334 | 40 | 11,98 |
|  | Верхне-Ростинское шоссе, 23 | Октябрьский | 234 | 51 | 21,79 |
|  | Связи, 5 | Октябрьский | 1596 | 10 | 0,63 |
|  | Связи, 13 | Октябрьский | 3418 | 275 | 8,05 |
|  | Старостина, 17 | Октябрьский | 628 | 188,4 | 30,00 |
|  | Старостина, 27 | Октябрьский | 687 | 102,66 | 14,94 |
|  | Капитана Маклакова, 41 | Октябрьский | 363 | 15 | 4,13 |
|  | Капитана Маклакова, 50 | Октябрьский | 1809 | 66 | 3,65 |
|  | Ушакова, 4 | Ленинский | 805 | 28,9 | 3,59 |
|  | Ивана Сивко, 3 | Ленинский | 798 | 52,8 | 6,62 |
|  | Адмирала флота Лобова, 47а | Ленинский | 1366 | 5,1 | 0,37 |
|  | Инженерная, 5 | Ленинский | 771 | 50 | 6,49 |
|  | Адмирала флота Лобова, 60 | Ленинский | 362 | 48,34 | 13,35 |
|  | Ленина, 17 | Октябрьский | 594 | 178,5 | 30,00 |
|  | Ленина, 80 | Октябрьский | 1311 | 125,25 | 9,55 |
|  | Капитана Маклакова, 28 | Октябрьский | 969 | 100 | 10,32 |
|  | Олега Кошевого, 5 | Первомайский | 3228 | 631 | 19,55 |
|  | Мира, 2/2 | Октябрьский | 1100 | 16,8 | 1,53 |
|  | Скальная, 28 | Октябрьский | 204 | 9,66 | 4,74 |
|  | Старостина, 31 | Октябрьский | 568 | 5,1 | 0,90 |
|  | Аскольдовцев, 25/4 | Ленинский | 828 | 60 | 7,25 |
|  | Аскольдовцев, 25 | Ленинский | 394 | 40 | 10,15 |
|  | Театральный, 8 | Октябрьский | 2941 | 882,3 | 30,00 |
|  | Ленина, 78 | Октябрьский | 2859 | 857,7 | 30,00 |
|  | Адмирала флота Лобова, 5 | Ленинский | 716 | 45 | 6,28 |
|  | Маклакова, 29 | Октябрьский | 1837 | 551,1 | 30,00 |
|  | Полярные зори, 2 | Октябрьский | 526 | 117 | 22,24 |
|  | Старостина, 11/1 | Октябрьский | 580 | 134 | 23,10 |
|  | Героев Рыбачьего, 6 | Первомайский | 500 | 145 | 29,00 |
|  | Ледокольный, 15 | Первомайский | 661 | 198 | 29,95 |
|  | Зои Космодемьянской, 8 | Первомайский | 702 | 210,25 | 29,95 |
|  | Капитана Орликовой, 58 | Первомайский | 938 | 183,5 | 19,56 |
|  | Капитана Орликовой, 60 | Первомайский | 997 | 225 | 22,57 |
|  | Полярный Круг, 5 | Первомайский | 400 | 120 | 30,00 |
|  | Капитана Копытова, 40 | Первомайский | 214 | 14,5 | 6,78 |
|  | Заводская, 11 | Ленинский | 799 | 157,5 | 19,71 |
|  | Заводская, 13 | Ленинский | 432 | 12,32 | 2,85 |
|  | Зеленая, 12 | Ленинский | 550 | 25 | 4,55 |
|  | Приморская, 1 | Ленинский | 1848 | 435,8 | 23,58 |
|  | Приморская, 13 | Ленинский | 310 | 12 | 3,87 |
|  | Североморское шоссе, 14 | Ленинский | 507 | 124 | 24,46 |
|  | Североморское шоссе, 18 | Ленинский | 670 | 104,6 | 15,61 |
|  | Советская, 3 | Ленинский | 738 | 192 | 26,02 |
|  | Вице-адмирала Николаева, 4 | Ленинский | 586 | 156 | 26,62 |
|  | Капитана Тарана, 12 | Октябрьский | 2682 | 21,5 | 0,80 |
|  | Шабалина, 47 | Первомайский | 3356 | 2 | 0,06 |
|  | Шабалина, 63 | Первомайский | 641 | 100,25 | 15,64 |
|  | Героев Рыбачьего, 73 | Первомайский | 954 | 223,05 | 23,38 |
|  | Кольский, 108/3 | Первомайский | 1034 | 121,4 | 11,74 |
|  | Кольский, 84 | Первомайский | 497 | 126 | 25,35 |
|  | Кольский, 86 | Первомайский | 547 | 161 | 29,43 |
|  | О. Кошевого, 16/2 | Первомайский | 475 | 140 | 29,47 |
|  | Зои Космодемьянской, 4 | Первомайский | 597 | 38,7 | 6,48 |
|  | Зои Космодемьянской, 6 | Первомайский | 491 | 62,5 | 12,73 |
|  | Полярные Зори, 31/1 | Октябрьский | 1114 | 33,5 | 3,01 |
|  | Новое Плато, 6 | Октябрьский | 268 | 6,3 | 2,35 |
|  | Полярные Зори, 33/3 | Октябрьский | 962 | 47 | 4,89 |
|  | Полярные Зори, 29/1 | Октябрьский | 874 | 10 | 1,14 |
|  | Новое Плато, 18 | Октябрьский | 419 | 1,5 | 0,36 |
|  | Новое Плато, 13 | Октябрьский | 425 | 17,8 | 4,19 |
|  | Достоевского, 5 | Первомайский | 489 | 175 | 35,79 |
|  | Генерала Щербакова, 2 | Первомайский | 896 | 231,46 | 25,83 |
|  | Генерала Щербакова, 34 | Первомайский | 1781 | 157,67 | 8,85 |
|  | Генерала Щербакова 30, 32 | Первомайский | 3418 | 607,41 | 17,77 |
|  | Вице-адмирала Николаева, 15 | Ленинский | 714 | 96 | 13,45 |
|  | Героев-североморцев, 56 | Ленинский | 298 | 67 | 22,48 |
|  | Юрия Гагарина, 18 | Ленинский | 387 | 40 | 10,34 |
|  | Юрия Гагарина, 22 | Ленинский | 314 | 40 | 12,74 |
|  | Магомеда Гаджиева, 5 | Ленинский | 289 | 14 | 4,84 |
|  | Юрия Гагарина, 47/2 | Ленинский | 434 | 40 | 9,22 |
|  | Октябрьская, 21 | Октябрьский | 1095 | 101,41 | 9,26 |
|  | Павлика Морозова, 4а | Ленинский | 1200 | 161,62 | 13,47 |
|  | Героев-североморцев, 19 | Ленинский | 293 | 86,9 | 29,66 |
|  | Адмирала флота Лобова, 9/5 | Ленинский | 1340 | 34 | 2,54 |
|  | Адмирала флота Лобова, 26 | Ленинский | 780 | 100 | 12,82 |
|  | Адмирала флота Лобова, 9/2 | Ленинский | 1915 | 16 | 0,84 |
|  | Кирова, 28 | Октябрьский | 530 | 146,5 | 27,64 |
|  | Кирова, 22 | Октябрьский | 786 | 15 | 1,91 |
|  | Ленина, 31 | Октябрьский | 279 | 23,5 | 8,42 |
|  | Ленина, 29 | Октябрьский | 856 | 19 | 2,22 |
|  | Ленина, 72 | Октябрьский | 1770 | 140 | 7,91 |
|  | Зои Космодемьянской, 32 | Первомайский | 101 | 17 | 16,83 |
|  | Академика Книповича, 39/3 | Октябрьский | 1748 | 81,5 | 4,66 |
|  | Новое Плато, 4 | Октябрьский | 300 | 12,95 | 4,32 |
|  | Новое Плато, 5 | Октябрьский | 548 | 23,5 | 4,29 |
|  | Новое Плато, 16А | Октябрьский | 1004 | 3 | 0,30 |
|  | Новое Плато, 1 | Октябрьский | 1176 | 6 | 0,51 |
|  | Новое Плато, 7 | Октябрьский | 177 | 4,5 | 2,54 |
|  | Октябрьская, 25 | Ленинский | 3794 | 1138,2 | 30,00 |
|  | Пушкинская, 14 | Октябрьский | 577 | 173,1 | 30,00 |
|  | Папанина, 17 | Октябрьский | 761 | 228,3 | 30,00 |
|  | Героев-североморцев, 39 | Ленинский | 298 | 60 | 20,13 |
|  | Аскольдовцев, 7 | Ленинский | 10889 | 3266,7 | 30,00 |
|  | Челюскинцев, 21а | Октябрьский | 711 | 79,6 | 11,20 |
|  | Юрия Гагарина, 4 | Ленинский | 818 | 90 | 11,00 |
|  | Героев-североморцев, 43 | Ленинский | 496 | 124 | 25,00 |
|  | Воровского, 15 | Октябрьский | 662 | 186 | 28,10 |
|  | Радищева, 9 | Октябрьский | 389 | 5 | 1,29 |
|  | Героев-североморцев, 27 | Ленинский | 418 | 22 | 5,26 |
|  | Октябрьская, 10 | Ленинский | 191 | 55,2 | 28,90 |
|  | Юрия Гагарина, 3 | Ленинский | 400 | 118 | 29,50 |
|  | Нахимова, 34 | Ленинский | 182 | 41 | 22,53 |
|  | Генерала Журбы, 12 | Октябрьский | 707 | 156,97 | 22,20 |
|  | Самойловой, 3 | Октябрьский | 2453 | 538 | 21,93 |
|  | Академика Книповича, 44/1 | Октябрьский | 522 | 14,5 | 2,78 |
|  | Генерала Щербакова, 8 | Первомайский | 570 | 167,44 | 29,38 |
|  | Фадеев ручей, 34 | Первомайский | 393 | 96,7 | 24,61 |
|  | Достоевского, 11 | Первомайский | 507 | 142 | 28,01 |
|  | Достоевского, 12 | Первомайский | 628 | 111 | 17,68 |
|  | Полярный Круг, 9 | Первомайский | 1197 | 356,7 | 29,80 |
|  | Комсомольская, 3а | Октябрьский | 220 | 54,29 | 24,68 |
|  | Адмирала флота Лобова, 39/13 | Ленинский | 822 | 79 | 9,61 |
|  | Советская, 1 | Ленинский | 785 | 63 | 8,03 |
| 134. | Североморское шоссе, 2 | Ленинский | 328 | 98 | 29,88 |
| ИТОГО: |  |  | 126632 | 20006,53 |  |