Техническое задание

на оказание услуг по организации и проведению Открытого всероссийского конкурса на разработку концепции развития территории «Парка Победы» в г. Мурманске, Мурманской области

| 1. Основание для оказания услуг | - Распоряжение Правительства Мурманской области от 01.03.2021 № 37-РП «Об утверждении Плана мероприятий по комплексному благоустройству административного центра Мурманской области - города-героя Мурманска «Наш Мурманск» до 2025 года»; - реестр закупок АНО «Центр городского развития Мурманской области» на ноябрь 2021 года; - Правила предоставления и расходования субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения деятельности автономной некоммерческой организации «Центр городского развития Мурманской области», утвержденные постановлением Правительства Мурманской области от 28 апреля 2017 года № 430-ПП «О государственной программе Мурманской области «Формирование современной городской среды Мурманской области». |
| --- | --- |
| 2. Основная цель | Организация и проведение Открытого всероссийского конкурса на разработку концепции развития территории «Парка Победы» в г. Мурманске (далее – Конкурс) с целью выбора лучшей концепции развития. |
| 3. Термины и определения | «Заказчик» - АНО «Центр городского развития Мурманской области» «Заявка» - информация и документы, представляемые Претендентом на участие в Конкурсе. Заявка означает согласие Претендента на участие в Конкурсе в порядке и на условиях, предусмотренных Конкурсной документацией. «Жюри» - рабочий коллегиальный орган, сформированный с учетом мнения Заказчика в целях рассмотрения заявок участников Конкурса. Представители Заказчика и эксперты в сфере архитектуры, общественных пространств, городского планирования, а также ландшафтной архитекторы. В составе – не менее 3 федеральных экспертов. «Квалификационный анализ» - отбор заявок Претендентов Организатором Конкурса на предмет их соответствия квалификационным требованиям к Конкурсной документации. «Конкурс» - форма творческого соревнования, цель которого - выявление лучших архитектурных решений, разработанных в соответствии с Положением, Конкурсной документацией. «Конкурсная документация» - документация о Конкурсе, включающая в себя: - Приглашение к участию (извещение о проведении Конкурса); - Положение о Конкурсе; - Техническое задание. «Конкурсные критерии» - критерии, в соответствии с которыми Жюри оценивает и сопоставляет между собой представленные Финалистами Конкурсные предложения. «Конкурсное предложение» - результат работы Финалиста по разработке концепции благоустройства территории «Парка Победы», в соответствии с требованиями Конкурсной документации и Технического задания. «Консорциум» - объединение двух и более юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей в качестве единого Претендента/Участника. «Организатор конкурса» - подрядная организация, определенная по итогам конкурентных закупочных процедур на право проведения Всероссийского конкурса. «Положение о Конкурсе» - правила проведения Конкурса. «Претендент» - любое юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, или Консорциум юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физические лица в области комплексного развития территорий и городского планирования, архитектуры, проектирования, разработки концепций развития общественных пространств, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации и способные привлечь в команду специалистов в области экономики, финансов, контентного программирования зарегистрированное на территории Российской Федерации, желающее принять участие в Конкурсе. «Рейтинг Конкурсных предложений» - порядковый показатель Конкурсных предложений, предоставленных Финалистами в рамках Конкурса, сформированный по результатам заседания Жюри, в соответствии с порядком принятия решений по вопросу составлении Рейтинга Конкурсных предложений. «Сайт Конкурса» - информационный ресурс, на котором будет размещаться вся актуальная информация, касающаяся Конкурса, а также производиться загрузка заявок на участие в Конкурсе. «Техническое задание» - развернутое описание требований Организатора Конкурса к разрабатываемым Финалистами конкурсным предложениям. «Технические критерии» - критерии, в соответствии с которыми оцениваются и сопоставляются представленные Финалистами Конкурсные предложения. «Технический отчет» - документ, в котором представлена оценка конкурсных предложений, в процентном соотношении, по Техническим критериям, на предмет соответствия каждого из них требованиям, заявленным в Техническом Задании, а также резюмируются комментарии и замечания, выдвинутые экспертами в рамках Технической экспертизы в отношении Конкурсных предложений. «Техническая экспертиза» - экспертная оценка каждого Конкурсного предложения по следующим направлениям: архитектурно-планировочные решения, эксплуатация и реализация, ландшафтные решения, социо-культурное программирование территории. «Участник» - претендент, Заявка которого прошла Квалификационный анализ и принята к рассмотрению. Участником Конкурса может быть любое юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или Консорциум юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, желающее принять участие в Конкурсе, зарегистрированное на территории Российской Федерации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. «Финалист» - участник, Заявка которого решением Жюри I этапа прошла во II этап Конкурса (финал). «Победитель» - участник, Заявке которого решением Жюри присвоено 1 место в рейтинге Финалистов. |
| 3. Участники конкурса | Профессиональные организации в области комплексного развития территорий и городского планирования, архитектуры, проектирования, разработки концепций развития общественных пространств, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации и способные привлечь в команду специалистов в области экономики, финансов, контентного программирования. |
| 4. Формат конкурса | В Открытом всероссийском конкурсе на разработку концепции развития территории «Парка Победы» в г. Мурманске, Мурманской области могут принять участие только российские компании. Конкурсная документация доступна на русском языке. |
| 5. Жюри | Количество членов жюри от 7 (семи) до 13 (тринадцати) человек, включая представителей Заказчика, экспертов в сфере архитектуры, общественных пространств, городского планирования, а также ландшафтной архитекторы, с предварительным согласованием персонального состава жюри с Заказчиком. Предусмотреть участие не менее 3 федеральных экспертов. |
| 6. Финалисты | По итогам отборочного этапа на основе релевантного портфолио и эссе предусмотреть отбор 5 финалистов, которые займутся разработкой Конкурсных предложений. |
| 7. Призовой фонд | Предусмотреть вознаграждение Финалистам, на основании заседания Жюри в рамках II этапа Конкурса: - Вознаграждение 1 место – 1 500 000,00 руб.; - Вознаграждение 2 место – 1 000 000,00 руб.; - Вознаграждение 3 место – 600 000,00 руб.; - Вознаграждение 4 место – 450 000,00 руб.; - Вознаграждение 5 место – 450 000,00 руб. Общий размер Призового фонда – 4 000 000,00 руб., включая все применимые налоги и сборы. |
| 8. Территория конкурсного предложения | Территория расположена в кадастровом квартале 51:20:003203 С юга участок ограничен границей кадастрового квартала 51:20:0003045 С востока граница проектирования проходит по западной границе озера Семеновского С севера ограничен границей кадастрового квартала 51:20:003202, а также кадастровыми участками: 51:20:0003203:2, 51:20:0003203:6, 51:20:0003203:61, 51:20:0003203:99, 51:20:0003203:8, 51:20:0003203:17 С запада территория проектирования ограничена кадастровым участком 51:20:0003053:2. Участок 51:20:0003203:18 исключить из территории конкурсного предложения. Границы территории проектирования определить согласно схеме по координатам поворотных точек (приложение № 1 к Техническому заданию) |
| 5. Состав исходных данных, предоставляемых Заказчиком | Заказчик предоставляет Организатору конкурса следующие действующие исходные данные в электронном виде, не позднее 15 рабочих дней: - Материалы генерального плана города и ПЗЗ, материалы ранее разработанной документации (при наличии); Заказчик предоставляет Организатору конкурса не позднее 15 февраля 2022 года результаты инженерно-геодезических изысканий. |
| 6. Перечень оказываемых услуг | Услуги, оказываемые в рамках проведения Конкурса: - Подготовительный этап. В состав работ подготовительного этапа входит: - разработка, согласование с Заказчиком и утверждение Положения о конкурсе. В состав Положения обязательно должны быть включены следующие пункты: 1) Общие положения; 2) Организационный комитет Конкурса; 3) Сроки проведения конкурса; 4) Участники Конкурса; 5) Участие в Конкурсе Консорциумов; 6) Организация и порядок проведения Конкурса; 7) Выбор финалистов; 8) Порядок работы Жюри Конкурса; 9) Применимое право; 10) Внесение изменений в Положение; 11) Конкурсная документация; 12) Предоставление разъяснений; 13) Разрешение споров; 14) Язык; 15) Адреса; 16) Раскрытие информации; 17) Письмо о раскрытии; 18) Вознаграждение; 19) Признание конкурса несостоявшимся; 20) Требования к участникам; 21) Схема проведения конкурса; 22) Бланк формы заявки; 23) Условия конкурса (при разработке условий и Положения о конкурсе обязательно предусмотреть пункты передачи исключительных прав на использование архитектурной концепции, присутствия представителей Заказчика, а также учредителя Заказчика на всех заседаниях жюри, участия в конкурсе юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации, согласования кандидатуры председателя жюри и его заместителя с Заказчиком, разработку приложения в виде формы заявления об ознакомлении и согласии с конкурсной документацией, наличия пункта об участии Победителя в дальнейшей доработке концепции, участия в общественных обсуждениях, подготовке технического задания на проектирование) - подготовка приглашений к участию (согласование с Заказчиком); - формирование списка потенциальных участников, формирование списка потенциальных членов жюри (согласование с Заказчиком, отбор кандидатур, приглашение выбранных кандидатур); - организация и проведение мероприятий, необходимых для сбора мнений жителей города Мурманска об их отношении к территории проектирования, о ее значении для города и для жителей города, о том, чем сейчас занимаются и чем хотели бы занимать на данной территории, что важно учесть при разработке конкурсного предложения; - при составлении технического задания провести работу с местными экспертами по истории, краеведению, геологии, экологии, зоологии, ботанике и иных областей, необходимых для формирования исчерпывающего и полного понимания территории проектирования финалистами конкурса; - разработка технического задания на конкурс с учетом мнений экспертов и жителей города Мурманска. Согласовать техническое задание с Заказчиком. В состав технического задания обязательно должны быть включены следующие пункты: 1) информация о конкурсе, основные положения конкурса; 2) предпосылки, цели и задачи конкурса; 3) ключевые вызовы конкурса, сформированные с учетом мнений жителей города Мурманска; 4) описание территории проектирования; 5) описание значения территории проектирования в городском контексте; 6) историческая справка, культурное наследие; 7) описание климатических особенностей региона проектирования; 8) описание уникальных характеристик территории проектирования, в том числе с точки зрения геологии, биологии, ботаники, экологии 9) информация об охранных зонах и режимах использования на территории проектирования; 10) состав, содержание и требования к оформлению конкурсных предложений. - формирование списка Технических критериев (согласование с Заказчиком); - формирование списка экспертов для Технической экспертизы (согласование с Заказчиком); - разработка дизайна дипломов Финалистов Конкурса (согласование с Заказчиком). Срок проведения подготовительного этапа: до 28.12.2021 года. По итогам подготовительного этапа Подрядчик должен представить: - Акт оказанных услуг; - Положение о конкурсе в печатном варианте в 3-х экземплярах, в электронном виде в формате pdf и word; - Списки потенциальных участников и жюри, приглашения к участию в печатном варианте в 3-х экземплярах, в электронном виде в формате pdf и word; - Техническое задание на Конкурс в печатном варианте в 3-х экземплярах, в электронном виде в формате pdf и word. - Проведение конкурса. Первый этап. В состав работ 1 этапа входит: - старт конкурса и проведение пресс-конференции (рассылка информации о конкурсе потенциальным участникам с последующим обзвоном, запуск веб-страницы конкурса, продвижение в сети Интернет, информационное сопровождение старта конкурса на веб-странице конкурса и в социальных сетях, организация и модерирование пресс-конференции о старте конкурса); / Веб-страница конкурса должна обязательно содержать следующие разделы: О конкурсе, Положение, Призовой фонд, Жюри, Расписание, Учредители, Партнеры, Подать заявку, Контакты./ Пресс-конференция обязательно согласовывается с Заказчиком, а также пресс-службой Аппарата Правительства Мурманской области. - консультационная поддержка участников конкурса (прием конкурсных заявок участников конкурса, организация и проведение установочного вебинара с участием представителей заказчика и Организатора конкурса, освещение мероприятий на сайте конкурса; - квалификационный анализ (анализ и оценка состава и комплектности, представленной участниками информации, анализ заявок участников на соответствие квалификационным требованиям конкурсной документации, составление каталога зарегистрированных участников первого этапа Конкурса, дизайн и верстка итогового документа «Квалификационный рейтинг заявок»); - заседание жюри первого этапа в формате онлайн (согласование даты проведения заседания, извещение о заседании и приглашение Жюри к участию, подготовка необходимых к заседанию материалов, в том числе визуальных, сопровождение работы жюри и проведение голосования, уведомление участников о результатах рассмотрения заявок по итогам заседания Жюри, информационное сопровождение мероприятия на сайте конкурса и в социальных сетях; - согласование с Заказчиком каждого пункта данного этапа. Срок проведения этапа 1: до 21.02.2022 года По итогам 1 этапа Подрядчик должен представить: - Акт оказанных услуг; - Протокол заседания жюри в печатном варианте в 3-х экземплярах с оригинальными подписями всех членов жюри, также в электронном варианте в формате pdf, word; - Каталог зарегистрированных участников в печатном варианте в 3-х экземплярах, в электронном варианте в формате pdf, word; - «Квалификационный рейтинг заявок» в печатном варианте в 3-х экземплярах, в электронном варианте в формате pdf, word; - Фотоотчет о проведении установочного вебинара. - Проведение конкурса. Второй этап. В состав работ 2 этапа входит: - консультационная поддержка финалистов конкурса; - организация и проведение вебинара для финалистов конкурса; - прием конкурсных предложений финалистов конкурса; -техническая экспертиза конкурсных предложений по следующим направлениям: архитектурно-планировочные решения, эксплуатация и реализация, ландшафтные решения, социо-культурное программирование территории - подготовка Технического отчета с оценкой конкурсных предложений на соответствие критериям, заявленным в Техническом задании. Технический отчет содержит: оценку конкурсных предложений, в процентном соотношении, по Техническим критериям; укрупненный расчет стоимости реализации проекта; краткие резюме комментариев и замечаний, выдвинутых экспертами в рамках Технической экспертизы. Технический отчет передается членам жюри в качестве рекомендации для их дальнейшей работы и итоговой оценки работ Финалистов. Предоставляется членам жюри за 5 дней до даты очного заседания в рамках 2 этапа Конкурса. - организация онлайн голосования для жителей города; - организация выставки конкурсных предложений; - заседание жюри в очном формате (согласование даты проведения заседания жюри второго этапа, извещение о заседании и приглашение жюри к участию, решение логистических вопросов брони авиабилетов и отелей, подготовка необходимых к заседанию материалов, в том числе визуальных, сопровождение работы жюри с элементами телемоста и проведение голосования, ведение заседания, модерирование, предоставление секретаря, подготовка протокола заседания жюри, подведение итогов, организация и проведение пресс-подхода по итогам конкурса). - согласование с Заказчиком каждого пункта данного этапа; Срок проведения этапа 2: до 01.05.2022 года По итогам 2 этапа Подрядчик должен представить: - Акт оказанных услуг; - Протокол заседания жюри в печатном варианте в 3-х экземплярах с оригинальными подписями всех членов жюри, также в электронном виде в формате pdf и word; - Архитектурно-градостроительные концепции финалистов Конкурса; - отчет об итогах проведения вебинара для финалистов конкурса, фотоотчет проведения выставки конкурсных предложений, техническая экспертиза конкурсных предложений на соответствие критериям, заявленным в Техническом задании, Технический отчет; Состав и требования к конкурсному предложению: 1. Планшеты с Конкурсным предложением. - количество планшетов 2 шт.; - формат планшетов А0; - горизонтальная ориентация; - формат файлов – PDF; - разрешение – 300dpi; - максимальный вес каждого планшета – не более 50 Мб; Порядок размещения материалов на планшетах определяется участниками самостоятельно, однако они обязательно должны содержать следующую информацию: - название проекта; - генплан территории (М 1:2000); - архитектурно-планировочная организация территорий (фрагменты генплана) в масштабе 1:500, включая: границы разработки концепции, карта-схема проектной транспортной, пешеходной и велосипедной организации территории, архитектурные решения, расположение малых архитектурных форм, павильонов, иного оборудования, схема организации озеленения, принципиальные решения по организации ландшафта, схема сценариев использования территории (в рабочие дни, выходные и праздничные дни) с учетом климатических особенностей и сезонных факторов, продольный и поперечный разрезы по участку, проходящие по ключевым зонам и объектам (М 1:500, 1:1000, 1:2000), перспективные изображения (не менее 4 изображений): вид с высоты птичьего полета, основные видовые раскрытия с уровня человеческого взгляда, изображения сценариев всесезонного использования территорий (в частности зимой); Все остальные материалы предоставляются на усмотрение конкурсанта. 2. Альбом с Конкурсным предложением: буклет, формат листа А3, горизонтальная ориентация, не более 45 страниц, формат файла PDF, разрешение 300dpi, максимальный вес не более 50 Мб. Обложка: название проекта Разделы: - концепция (описание концептуального видения и принципов проекта, основные архитектурно-планировочные решения и элементы благоустройства); - пользователи (решения по комфортному размещению большого количества посетителей и решения по равномерному распределению нагрузки, сценарии времяпрепровождения); - программирование территории (решения, обеспечивающие всесезонность использования территорий, этапность реализации проекта); - ландшафт (решения по озеленению территории, включая перечень используемых растений, типологий насаждений); - культурное наследие (решения по реконструкции территории с учетом сохранения сложившегося исторического контекста города); - городской контекст (проект в окружающем градостроительном контексте и структуре существующих общественных пространств города-героя Мурманска); - транспорт (решения по организации транспортного, велосипедного и пешеходного движения); - благоустройство территории (решения по освещению территории, решения по используемым материалам и покрытиям, решения по доступности территории для маломобильных групп населения; - технико-экономические показатели проекта; Также по итогам должны быть переданы Заказчику заполненные и подписанные бюллетени с оценками и подписанные технические отчеты. |
| 7. Информационное и медиа сопровождение конкурса Организатором конкурса | Предусмотреть: - сопровождение создания официальной веб-страницы конкурса, техническое сопровождение на всех этапах реализации конкурса (структурирование, верстка, информационное наполнение и т.д.); - сопровождение создания видеоролика о Конкурсе (хронометраж не более 5 минут); - создание адреса электронной почты конкурса, консультирование и взаимодействие с участниками на всех этапах конкурса; - формирование медиа-плана проведения конкурса, подготовка анонсов, пресс-релизов, пост-релизов, новостей конкурса, размещение на сайте конкурса актуальной информации, организация и проведение пресс-подхода с обязательным участием Победителя Конкурса. (все перечисленные элементы информационного и медиа сопровождения обязательно согласование с Заказчиком); - формирование списка инфо-партнеров, взаимодействие с инфо-партнерами в ходе проведения конкурса. |
| 8. Логистические и прочие расходы | В цену Договора включаются следующие расходы, связанные с организацией Конкурса: - гонорары членам жюри; - вознаграждения Финалистам Конкурса; - перелет и проживание членов жюри и представителей 5 финалистов на период проведения очных мероприятий в г. Мурманск.; - перелет и проживание сотрудников Организатора Конкурса на период проведения очных мероприятий в г. Мурманск; - трансферы членов жюри, 5 финалистов и сотрудников Организатора Конкурса; - печать всех необходимых материалов; - аренда технически оборудованных залов соответствующего уровня и вместимости для всех очных мероприятий Конкурса (пресс-конференция о старте конкурса, очное Жюри, посвящённое выбору Победителя, пресс-подход по итогам Конкурса, выставка конкурсных предложений); - расходы, связанные с организацией и проведением очных мероприятий Конкурса, в том числе: кофе-брейки, обеспечение участников очных мероприятий водой, необходимой канцелярией; - культурная программа для гостей Мурманской области; - иные, необходимые для проведения Конкурса накладные расходы. |
| 9. Требования к результату оказания услуг | 9.1. Услуги оказываются Организатором в установленные Договором сроки. 9.2. Порядок сдачи-приемки услуг определяется Договором. |
| 10. Срок организации услуг и оплата | 10.1. Начало оказания услуги: с момента заключения Договора. 10.2. День очного заседания Жюри определяется по согласованию с Заказчиком. 10.3. Порядок оплаты услуг определяется Договором. |
| 11. Место оказания услуг | 11.1. Место проведения заседания жюри в г. Мурманске определяется по согласованию с Заказчиком. 11.2. Акты оказания услуг (отчет, все материалы, поступившие от участников и жюри конкурса, фото и видеоматериалы) представляются по месту нахождения Заказчика. |