ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по повышению уровня комфорта и качества благоустройства территорий Мурманской области

I. Общие положения:

Наименование работ: выполнение работ по устройству пешеходной лестницы в городе Мурманске, по улице Софьи Перовской, в районе дома № 37

Адрес выполнения работ: город Мурманск, улица Софьи Перовской, в районе дома 37

Заказчик: АНО «Центр городского развития Мурманской области»

Срок выполнения работ: с даты заключения Договора до 24.01.2022 г.

Характеристика объекта:

Общие требования по технологии и методам выполнения работ:

# - соответствие требованиям Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

# - соответствие требованиям СП 48.13330.2019 «Организация строительства». Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.

Работы выполняются в соответствии с действующими нормативными требованиями.

Основные требования к видам выполняемых работ:

-  демонтажные работы: выполнение работ должно соответствовать требованиям, установленным СП 325.1325800.2017 «Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации»;

- электромонтажные работы: выполнение работ должно соответствовать требованиям, установленным Правилами устройства электроустановок. Издание седьмое, утвержденными приказом Минэнерго РФ от 8 июля 2002 г. № 204, СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85;

- отделочные работы: выполнение работ должно соответствовать требованиям, установленным СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87.

Необходимо выполнить ремонтно-строительные работы, согласно сметному расчету, прилагаемым эскизам и данному техническому заданию. Перед выполнением работ Подрядчик должен представить на согласование Заказчику схему организации пешеходного движения на период производства работ, а также чертеж конструктивных решений, отображающий в виде условных изображений строительную конструкцию, примененную в сооружении, и их взаимное размещение, и соединение.

II. Основные виды и объемы выполняемых работ:

- Демонтаж металлических ограждений – 33 м;

- Демонтаж металлических направляющих для колясок 0,21712 т;

- Разборка железобетонных конструкций – 19,25016 м3;

- Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных – 2 м3;

- Разборка покрытий и оснований щебеночных – 2 м3;

- Сборка навесов – 45 шт.;

- Разборка грунта вручную – 2 м3;

- Устройство основания щебеночного - 2 м3;

- Установка закладных деталей – 0,05 т;

- Устройство лестничных маршей прямоугольных–35,28456 м3;

- Засыпка вручную траншей, пазух, котлованов и ям – 2,568 м3;

- Монтаж направляющих для колясок – 0,348 т;

- Огрунтовка металлических поверхностей – 14,4768 м2;

- Окраска металлических огрунтованных поверхностей – 24,4768 м2;

- Изготовление каркаса ограждения лестницы – 0,43236 т;

- Монтаж каркаса ограждений лестницы – 0,43236 т;

- Облицовка каркаса ограждения плитами – 53,696 м2;

- Оклейка поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой по листовым материалам – 53,696 м2;

- Устройство покрытий из резиновой плитки – 26,67 м2;

- Прокладка трубы винипластовой диаметром до 50 мм – 10 м;

- Укладка кабеля в проложенных трубах – 10 м;

- Укладка кабеля силового – 10 м;

- Прокладка трубы стальной – 24 м;

- Укладка провода в лотках – 24 м;

- Укладка кабеля силового – 24 м;

- Установка щитка осветительного – 1 шт.;

- Установка автоматов – 10 шт.;

- Присоединение к зажимам жил – 40 шт.;

- Установка светильников – 10 шт;

- Укладка провода – 24 м;

- Прокладка кабеля контрольного – 24 м;

- Установка извещателя дымового автоматического – 4 шт.

III. Прочие условия:

Приемка выполненных работ будет производиться по
факту выполненных работ. Промежуточные сроки выполнения работ не устанавливаются. Оплата выполненных работ производится по факту их полного завершения в установленном Договором объеме и приемки в эксплуатацию.

Сроки производства работ не должны превышать сроков, указанных в Договоре.

Подрядчик привлекает при выполнении работ на объекте количество специалистов (рабочих), достаточное для выполнения предусмотренных Договором объемов работ в указанные в контракте сроки, согласно сметным трудозатратам.

По окончании работ, при предоставлении акта выполненных работ, акта о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ формы КС-3, Подрядчик обязан предоставить Заказчику:

копии накладных на основные приобретенные материалы, не вошедшие в сметную расценку, заверенные в установленном порядке для сверки стоимости с актом выполненных работ;

паспорта и сертификаты качества на материалы, подлежащие обязательной сертификации на территории Российской Федерации, либо иные документы, подтверждающие качество применяемых материалов и оборудования;

акты скрытых работ;

журнал производства работ;

исполнительные схемы (если требуется) на выполняемые работы;

акт утилизации отходов.

Все ремонтные и специализированные работы необходимо производить согласно нормативным документам.

Производство работ должно осуществляться в соответствии с внутренним распорядком Заказчика в рабочие дни. Производство шумных работ должно согласовываться дополнительно, в соответствии с рабочим графиком Заказчика.

До начала производства работ персоналу Подрядчика необходимо пройти инструктаж по пожарной безопасности.

Подрядчик предоставляет Заказчику подробную информацию о порядке выполнения гарантийных обязательств, их сроках, лицах, ответственных за выполнение работ, телефоны для связи. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ по Договору, Заказчик силами своего уполномоченного представителя осуществляет контроль выполнения работ, производит проверку качества и объемов работ.

При производстве (выполнении) работ Подрядчик ведёт соответствующую документацию.

Предъявление к оплате законченных ремонтом отдельных видов (этапов) работ не допускается.

Подрядчик несет полную юридическую ответственность за соблюдение требований ТБ, ОТ и ППБ при производстве работ.

Заказчик вправе присутствовать при производстве (выполнении) работ на любом этапе, инспектировать выполнение плана работ.

Подрядчик обязан гарантировать:

правильность и своевременное предоставление отчетной документации и финансовых документов;

полное выполнение обязательств по Договору;

обеспечение конфиденциальности и осуществление необходимых мероприятий по защите коммерческих и служебных сведений от разглашения;

компенсацию ущерба, нанесенного при исполнении Договора по его вине.

Подрядчик обязуется передать Заказчику одновременно со сдачей всех выполненных работ необходимую документацию, включая гарантийные обязательства.

Закупка всех используемых материалов и оборудования производятся Подрядчиком. Качественные характеристики и потребительские свойства материалов для выполнения работ, должны быть подтверждены сертификатами качества. На материалы, входящие в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности в Российской Федерации, предоставляется сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности. Заказчик имеет право передавать Подрядчику для производства работ материалы и оборудование, закупленные собственными силами.

При проведении технического надзора за выполнением работ осуществляется:

контроль срока начала работ;

проверка качества, соответствия выполняемых работ строительным нормам и правилам производства работ, требованиям нормативно-технической документации.

VI. Особые условия:

Оборудование и расходные материалы должны полностью удовлетворять требованиям Заказчика, иметь сертификаты качества, сертификаты соответствия требованиям пожарной безопасности для материалов, к которым предъявляются требования пожарной безопасности, и соответствовать требованиям, заявленным в данном техническом задании. Не допускается использование материалов бывших в употреблении, с истекшим сроком годности, с нарушенными условиями хранения.

Не допускается складирование материалов для ремонта, оставшихся от разборки и строительного мусора в ремонтируемом здании и помещениях, на прилегающей к зданию территории. Подрядчик обязан производить ежедневную уборку мест выполнения работ и ежедневно вывозить с территории емкости со складируемыми в них отходами от ремонтных работ и мусором. Утилизацию материалов от разборки осуществляет Подрядчик.

Помещения для хранения материалов, приема пищи, переодевания рабочих Заказчиком не предоставляются.

Подрядчик должен соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работы, являющейся объектом закупки.

Гарантийные обязательства:

Подрядчик гарантирует, что поставляемое оборудование и материалы являются новыми, неиспользованными и не имеют дефектов.

Гарантия на используемые материалы и комплектующие согласно гарантии производителя.

Гарантия на выполненные работы должна составлять не менее 36 месяцев.

Оборудование и материалы, вышедшие из строя в течение гарантийного срока, должны быть заменены за счет средств Подрядчика.

Технический надзор за выполнением работ осуществляет Заказчик.

Приложение №1 к техническому заданию

ПОКАЗАТЕЛИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ОПРЕДЕЛИТЬ СООТВЕТСТВИЕ ЗАКУПАЕМОГО ТОВАРА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ УСТАНОВЛЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ ТРЕБОВАНИЯМ

| № п/п | Наименование товара | № п/п показателя | Наименование показателей товара | Требования к значениям показателей товара | Обоснование установленных требований в соответствии техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия товара потребностям заказчика |  | Инструкция для участника закупки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| 1 | Пешеходная лестница | 1 | Бетон: |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Крупность заполнителя | 40 мм | ГОСТ 25192-2012 Бетоны. Классификация и общие технические требования. |  | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |  |
|  |  | 1.2 | Класс | не менее В15 и не более В25 | ГОСТ 25192-2012 Бетоны. Классификация и общие технические требования. |  | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |  |
|  |  | 2 | Арматурная сталь: |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1 | Тип | Горячекатаная | Требование установлено в целях обеспечения стойкости и надежности конструкции |  | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |  |
|  |  | 1.5 | Класс | АI | Требование установлено в целях обеспечения стойкости и надежности конструкции |  | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |  |
|  |  | 3 | Сетка сварная: |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1 | Материал | Холоднотянутая проволока | Требование установлено в целях обеспечения стойкости и надежности конструкции |  | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |  |
|  |  | 3.2 | Диаметр, мм | Не менее 4 мм не более 6 мм | Требование установлено в целях обеспечения стойкости к коррозии |  | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |  |
|  |  | 4 | Трубы: |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1 | Материал | Стальные | Требование установлено в целях обеспечения стойкости и надежности конструкции |  | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |  |
|  |  | 4.2 | Тип | Квадратные | Требование установлено в целях обеспечения стойкости и надежности конструкции |  | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |  |
|  |  | 4.3. | Тип стали | Угловая равнополочная | Требование установлено в целях обеспечения стойкости и надежности конструкции |  | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |  |
|  |  | 4.4 | Марка | Ст3пс | Требование установлено в целях обеспечения стойкости и надежности конструкции |  | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |  |
|  |  | 5 | Профили: |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.1 | Материал | Стальные | Требование установлено в целях обеспечения стойкости и надежности конструкции |  | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |  |
|  |  | 5.2 | Тип | Оцинкованные | Требование установлено в целях обеспечения стойкости и надежности конструкции |  | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |  |
|  |  | 6 | Песок: |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.1 | Тип | Природный | ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ |  | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |  |
|  |  | 6.2 | Фракция | Средний | ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ |  | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |  |
|  |  | 7 | Ковер: |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.1. | Материал | Резиновая крошка | Требование установлено в целях обеспечения стойкости и надежности конструкции |  | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |  |
|  |  | 8 | Кабель: |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.1 | Тип | Силовой | Требование установлено в целях обеспечения стойкости и надежности конструкции |  | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |  |
|  |  | 8.2 | Жилы | Медные | Требование установлено в целях обеспечения стойкости и надежности конструкции |  | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |  |
|  |  | 8.3 | Изоляция | Поливинилхлоридная | Требование установлено в целях обеспечения стойкости и надежности конструкции |  | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |  |
|  |  | 8.4 | Количество жил | Не менее 3 и не более 5 | Требование установлено в целях обеспечения стойкости и надежности конструкции |  | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |  |
|  |  | 9 | Трубы: |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1 | Винипласт | Не более 50 мм | ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 «Трубные системы для прокладки кабелей» |  | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или менее установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником |  |
|  |  |  | Сталь | Не более 40 мм | ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 «Трубные системы для прокладки кабелей» |  | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или менее установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником |  |
|  |  | 10 | Провод: |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.1. | Сечение | Не более 6 мм2 | ГОСТ 31947-2012 «Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно» |  | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или менее установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником |  |
|  |  | 10.2. | Сечение | Не более 2,5 мм2 | ГОСТ 31947-2012 «Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно» |  | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или менее установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником |  |
|  |  | 11 | Щиток осветительный: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Масса щитка | Не более 6 кг |  | ГОСТ 32397-2020 «Щитки распределительные для производственных и общественных зданий» |  | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или менее установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником |
|  |  | 12 | Автомат |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фаза | Двух |  | Требование установлено в целях обеспечения надежности конструкции |  | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  |  | Фаза | Трехполюсный |  | Требование установлено в целях обеспечения надежности конструкции |  | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 13 | Светильник |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Конфигурация | Встраиваемый |  | Требование установлено в целях обеспечения надежности конструкции |  | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |