ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

выполнение работ по благоустройству территории ЗАТО г. Североморск, в части устройства скейтпарка

Мурманск

2022

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

1.1 Выполняемые работы:

    - Разработка проектной, сметной документации на выполнение работ по организации мероприятий по благоустройству территории ЗАТО г. Североморск, в части устройства скейтпарка.

    - Выполнение работ по организации мероприятий по благоустройству территории ЗАТО г. Североморск, в части устройства скейтпарка.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Общие сведения.

2.1.1. Работы по организации мероприятий по благоустройству территории ЗАТО г. Североморск, в части устройства скейтпарка, на территории указанной в пункте 3.2 настоящего Технического задания, должны быть выполнены в соответствии с настоящим Техническим заданием, с надлежащим качеством в соответствии с законодательством Российской Федерации, строительными нормами и правилами, в установленные сроки и в полном объеме.

2.2. Цели и правовое основание для выполнения работ.

2.2.1. Целью данной закупки является проведение работ по организации мероприятий по благоустройству территории ЗАТО г. Североморск, в части устройства скейтпарка.

2.2.2. Правовое обоснование выполнения работ:

- реестр планируемых конкурентных закупок автономной некоммерческой организации «Центр городского развития Мурманской области» на апрель 2022 года;

- Правила предоставления субсидий в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения деятельности автономной некоммерческой организации «Центр городского развития Мурманской области», являющиеся приложением к постановлению Правительства   Мурманской области   от 28.08.2017 г. № 430-ПП (с дополнениями и изменениями).

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта | Организация мероприятий по благоустройству территории ЗАТО г. Североморск, в части устройства скейтпарка |
|  | Объект производства работ | Место выполнения работ: Мурманская обл., ЗАТО г. Североморск, Городской парк (кадастровый номер 51:06:0030107:220) (в соответствии со схемой размещения - Приложение № 1 к Техническому заданию). Категория земель, на которых размещается объект - земли населенных пунктов. |
|  | Заказчик | АНО «Центр городского развития Мурманской области» |
|  | Данные о Заказчике | Наименование организации: автономная некоммерческая организация «Центр городского развития Мурманской области» ИНН 5190080554 КПП 519001001 ОГРН 1195190002633 Место нахождения: 183016, г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 2, каб. 225 Почтовый адрес: 183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 82, оф. 1109 |
|  | Функциональное назначение объекта | Функциональное назначение объекта строительства: Плоскостное сооружение комплексного благоустройства участка территории. Сведения о потребности объекта строительства в топливе, воде и электрической энергии: не требуется. Проектом не предусматривается прокладка новых и выноса существующих сетей: теплоснабжения, водоснабжения, хозяйственно-бытовой канализации, газоснабжения, связи. |
|  | Краткая характеристика объекта благоустройства | Предусматривается благоустройство: - бетонного скейтпарка, ориентировочная площадь объекта – 850м2 (уточняется по результатам проектирования); - благоустройство прилегающей территории вокруг площадки (пешеходные, велодорожки к скейтпарку, озеленение, МАФ); - наружное освещение объекта; Эскиз планируемого скейтпарка: |
|  | Вид строительства | Благоустройство |
|  | Исходные данные. Документация, представляемая Заказчиком. | Подрядчик запрашивает самостоятельно: - Технические условия ресурсоснабжающих организаций на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения – по запросу Подрядчика, с предоставлением полученной информации Заказчику (при необходимости). - Разрешение на земляные работы (при необходимости). - Разрешение на вырубку зеленых насаждений (при необходимости). - Иные согласования, необходимые для выполнения договора. |
|  | Сроки выполнения работ | Срок начала выполнения работ: с даты подписания договора. Срок окончания выполнения работ: 1 этапа – 15 июня 2022 года; 2 этапа – 3 октября 2022 года. |
|  | Инженерные изыскания | Подрядчик выполняет и предоставляет (в рамках 1 этапа): - Топографическую съемку участка, М1:500; - Результат инженерно-геологических изысканий, актуальных на момент разработки документации. |
|  | Архитектурные, конструктивные и объемно-планировочные решения | Разработать документацию для строительства площадки из комплекса бетонных фигур общей площадью 850м2. Точные габаритные размеры и конфигурация уточняются в процессе проектирования. При разработке архитектурных и конструктивных решений применять современные материалы и оборудование, сертифицированные для применения в строительстве. Предусмотреть мероприятия по антикоррозийной защите элементов металлоконструкций. Архитектурные, конструктивные и объемно-планировочные решения, и материалы несущих и ограждающих конструкций согласовать с Заказчиком. Предусмотреть установку информационных стендов и стенда безопасности, указателей подхода к площадке |
|  | Наружные инженерные сети | Предусмотреть решения по отводу ливневых и талых вод с учетом сложившихся топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условий земельного участка, сведений о прочностных и деформационных характеристиках грунта. Отведение ливневых и талых вод предусмотреть без создания инженерных систем водостоков и ливневой сети канализации. |
|  | Этапы выполнения работ. | Для обеспечения своевременной подготовки строительной площадки и единой организационной схемы строительства, предусматриваются следующие этапы: 3.13.1. I Этап, который включает в себя: 3.13.1.1. Разработка и согласование рабочей документации в соответствии с Техническим заданием и схемой скейтпарка, в том числе инженерно-геодезические, геологические изыскания. Разработка ППР. 3.13.1.2. Заключение Подрядчиком договоров на изготовление, поставку материалов и изделий, необходимых для реализации работ в сроки, соответствующие графику поставки материалов. 3.13.1.3. Подрядчик формирует и оснащает необходимой техникой строительные площадки, оформляет заявки на поставку дорожно-строительных материалов и заключает договора на аренду автотранспорта (при необходимости). 3.13.1.4. Назначение лиц, ответственных за безопасное производство работ. 3.13.1.5. Согласование с администрацией города Североморск и заинтересованными организациями сроков и способов организации строительной площадки, а также ведения работ. 3.13.1.6. Разработка и согласование графика производства работ и поставки оборудования и материалов. 3.13.1.7. Подготовительные работы, включающие в себя: - получение разрешения на ведение строительно-монтажных работ с оформлением необходимой разрешительной документации (при необходимости); - оформление ордеров (получение разрешений) на проведение земляных работ; - установку временных ограждений и объектов; устройство временных инженерных сетей строительной площадки (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение (при необходимости); - обустройство подъездных путей к строительной площадке (при необходимости); -устройство временных дорог и временных проездов на строительной площадке (при необходимости); - срезка, погрузка и вывоз растительного слоя грунта; - подготовка естественного основания; - устройство временных дорожных знаков (при необходимости); - установка временных зданий и сооружений административного и санитарно-бытового назначения, установка пунктов охраны (при необходимости); - выполнение мер пожарной безопасности (при необходимости); - ограждение строительной площадки из профлиста или сплошного деревянного забора; - устройство площадок складирования; - выполнение требований по охране труда и технике безопасности. Срок по 1 этапу – 15 июня 2022 года (включительно). 3.13.2. II Этап: - изготовление и подготовка материалов, изделий и конструкций для скейтпарка; - поставка материалов, изделий и конструкции, используемых при выполнении работ; - строительно-монтажные работы по строительству скейтпарка; - сдача скейтпарка в эксплуатацию. Срок по 2 этапу – 3 октября 2022 года (включительно). |
|  | Ведомость объемов работ | Ведомости объемов работ и материалов разрабатываются в рамках подготовки проектной и сметной документации. |
|  | Общие требования к выполняемым работам | 1. Работы должны выполняться в соответствии: - с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Мурманской области (в случаях, установленных законодательством, муниципальных правовых актов), а также иных нормативных правовых и нормативно-технических актов, в том числе в соответствии с СНиП, ПУЭ, ПТЭЭП, СанПиН, СП, ГОСТ, ОСТ, агротехническими и фитосанитарными нормами и правилами, техническими регламентами, регулирующих порядок деятельности (выполнения определенного вида работ), выполнение которой является предметом настоящего Технического задания; - с выданными разрешениями (согласованиями, условиями) на производство работ (при необходимости получения), на основании соответствующих лицензий (свидетельств, допусков), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ (при необходимости); - с условиями Договора, Технического задания, проектной и сметной документацией, указаниями Заказчика (или уполномоченного представителя).; - с указаниями органов государственной власти Российской Федерации и Мурманской области, органов местного самоуправления, осуществляющих соответствующие контрольные и надзорные функции. Работы выполняются в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, с ведением специальных журналов и выполнением фото- видеосъемки в процессе выполнения работ (до начала, в период и после окончания работ). В случае обнаружения каких-либо проектных неувязок (например, несоответствия реальных высотных отметок, выявленных во время проведения работ на Территории благоустройства, и, в связи с этим возникшей необходимостью принятия новых конструктивных решений) Подрядчик обязан известить об этом Заказчика. В случае выполнения Подрядчиком отдельных видов работ относящихся к видам работ, для выполнения которых необходимы лицензии, разрешения, согласования, допуски, справки и иные документы, Подрядчик обязан иметь соответствующую разрешительную документацию на выполнения данного вида работ, быть членом СРО в соответствующей сфере деятельности (при необходимости) и сдать выполненные работы в порядке, определенном законодательством для данных видов работ. 2. Технологические приемы и методы выполнения работ должны соответствовать требованиям нормативных документов в областях благоустройства, строительства, проектной и сметной и рабочей документации, в том числе: Градостроительного кодекса РФ; Земельного кодекса РФ; Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании"; Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии"; СП 42.13330.2016 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*); ГОСТ 9.307-89 (ИСО 1461-89, СТ СЭВ 4663-84). Государственный стандарт Союза ССР. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля» (утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 30.05.1989 № 1379); СП 82.13330.2016 "Благоустройство территорий". (Актуализированная редакция СНиП III-10- 75); СП 332.1325800.2017 «Спортивные сооружения. Правила проектирования (с изм.№1)»; СП 31-115-2006 «Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения»; СП 63.13330.2018 СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СП 70.13330.2012 "СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции". СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» (актуализированное издание СНиП 31-06-2009); ГОСТ 12.1.004-91 "Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования"; ГОСТ 8267-93. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия"; ГОСТ 7473-2010 "Смеси бетонные. Технические условия"; ГОСТ 8736-2014 "Песок для строительных работ. Технические условия"; ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия» (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 декабря 2013 г. № 2309-ст); ГОСТ 17.4.3.04-85. Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения ГОСТ 31946-2012. Межгосударственный стандарт. Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия» (введен в действие Приказом Росстандарта от 29.11.2012 № 1417-ст); РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве часть 1. Общие требования"; СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве часть 2. Строительное производство"; СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*" Правилам устройства электроустановок (ПУЭ); Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Мурманской области (с изменениями на 27 декабря 2019 года). и иными действующими нормативно-техническими документами, регулирующими предмет договора. 3. Работы должны проводиться из высококачественных материалов и имеющих сертификаты соответствия Госстандарта РФ и/или сертификаты качества. В случае наличия в сметном расчете наименований материалов, являющихся товарными знаками, возможно применение эквивалентных материалов с аналогичными характеристиками. Все используемые для выполнения работ по Договору конструкции, изделия и оборудование, должны иметь соответствующие маркировку. |
|  | Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий. | Гарантия распространяется и предоставляется на результат всех работ, выполненных Подрядчиком и субподрядными организациями в рамках текущего Технического задания и Договора. Срок гарантийных обязательств – 3 года с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Гарантия предоставляется на все выполненные работы согласно договору. В случае, если срок гарантии производителя оборудования, изделий, материалов выше или ниже, чем срок, указанный в текущем Техническом задании и договоре, то основанным гарантийным сроком принимается, срок, который больше по времени у оборудования, изделий, материалов. |
|  | Требования к разработке Рабочей документации | Разработать Рабочую документацию на основании Технического задания и разработанной концепции по скейтпарку. Вариантную проработку не предусматривать. Документацию разработать в одну стадию: Рабочая документация. Все чертежи и схемы в Рабочей документации должны быть удобночитаемы, понятны, не должны быть перегружены информацией, и не иметь разночтений в тексте и в чертежах. В соответствии с п. п. 1,2 ст. 761 ГК РФ Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации, включая недостатки, обнаруженные в последствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации. При обнаружении недостатков в технической документации Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию. Гарантийный срок составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ. Состав и объем Рабочей документации определяется Подрядчиком в объёме необходимом и достаточном для реализации строительства объекта. Документация должна включать следующие марки рабочих чертежей: - Раздел 1 Пояснительная записка (ПЗ); - Раздел 2 Схема планировочной организации земельного участка (ПЗУ); - Раздел 3 Архитектурно-строительные решения (АС); - Раздел 4 Конструктивные и объемно-планировочные решения (КР); - Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений: Система электроснабжения (ИОС1); Система водоотведения (ИОС3); - Раздел 6 Проект организации строительства (ПОС); - Раздел 11 Смета на строительство (СМ). - Раздел 12. Иная документация, предусмотренная федеральными законами. В составе пояснительной записки разработать инструкцию по эксплуатации и технике безопасности, а также расчет стоимости по содержанию площадки в процессе эксплуатации; указать пропускную способность и название для внесения в реестр спорт объектов России. Рабочие чертежи должны быть разработаны в соответствии с: - ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС), - ГОСТ 21.501-2018 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений - Раздел проектной документации «Схема планировочной организации земельного участка» выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами в существующих границах земельного участка. - Разработать разделы «Архитектурные решения» и «Конструктивные и объемно-планировочные решения», «Технологические решения» рабочей документации в соответствии с действующими нормами и правилами. Применяемые материалы и оборудование согласовываются с заказчиком (или уполномоченным представителем) в рабочем порядке и оформляется одним документом. |
|  | Требования к разработке ППР. | Подрядчик обязан предоставить на согласование Заказчику проект производства работ (ППР) и график производства работ. Работы производить в соответствии с проектом производства работ (ППР), разработанным подрядчиком и согласованным заказчиком (его представителем) до начала производства работ. Проект производства работ должен включать в себя: - календарный план производства работ по объекту; - график поставки материалов и изделий; - строительный генеральный план; - технологические карты на выполнение видов работ; - пояснительная записка, содержащая обоснования и мероприятия по применению мобильных форм организации работ, режимы труда и отдыха; решения по производству работ; потребность в энергоресурсах; потребность и привязка городков строителей и мобильных (инвентарных) зданий; мероприятия по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке; природоохранные мероприятия; мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве. - и другую информацию согласно Проектной документации. |
|  | Требования к сметной документации | Стоимость строительно-монтажных работ определяется сметой, составленной базисно-индексным методом согласно следующим нормативным документам: с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Территориальные единичные расценки ТСНБ Мурманской области в редакции 2014 года, утвержденные приказом Минстроя России от 11.11.2015 №800/пр с применением индексов пересчета сметной стоимости работ в текущий уровень цен к каждой единичной расценке по письмам Мурманского регионального центра по ценообразованию в строительстве. Смета предоставляется Заказчику в сметной программе «А0» (либо других программах), в формате MS Exсel, в ТЕР Мурманской области с сохранением всех функциональных взаимосвязей; Стоимость проектных и изыскательских работ определяется сметой, составленной по справочникам базовых цен, указанных в Федеральном реестре сметных нормативов с изменениями и дополнениями, с учетом поквартальных индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ в соответствии с указаниями Минстроя России. Сметная документация передается Заказчику: - на бумажном носителе в 3 экземплярах; - на электронном носителе в формате программы для составления смет, а также *.xls (*.xlsx) или *.doc (*.docх), с подписями и печатями. При заключении договора предоставляется расчет цены договора, который включает в себя смету на проектные работы (с учетом вышеуказанных требований) и расчет на СМР (требования к расчету на СМР не предъявляются). Сметная документация с учетом вышеуказанных требований на выполнение строительно-монтажных работ предоставляется с проектной документацией 1 этапа работ – согласно п.3.13 |
|  | Требования к исполнительной документации. | Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации - в соответствии с РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» и РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» К исполнительной документации относятся: - Исполнительные геодезические схемы возведенных конструкций, элементов и частей зданий, сооружений. - Исполнительные схемы и профили инженерных сетей и подземных сооружений (при необходимости); - Общий журнал работ. - Специальные журналы работ, журналы входного и операционного контроля качества. - Акты освидетельствования скрытых работ. - Акты промежуточной приемки ответственных конструкций. - Акты испытаний и опробования оборудования, систем и устройств. - Акты приемки инженерных систем. - Исполнительные схемы расположения зданий, сооружений на местности (посадки), являющиеся исполнительной архитектурной документацией. - Рабочие чертежи на строительство объекта с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам (с учетом внесенных в них изменений), сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ. - Другие документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений, по усмотрению участников строительства с учетом их специфики. - С момента начала работ до их завершения Подрядчик должен вести общий журнал работ и специальные журналы работ (в соответствии с РД-11-05-2007). |  |
|  | Видеонаблюдение на строительной площадке. | Не менее чем за 3 (три) календарных дня до начала строительно-монтажных работ на объекте благоустройства, в соответствие с графиком выполнения работ, установить систему видеонаблюдения с возможностью трансляции видео потока через сеть «Интернет» в режиме онлайн на сайт Заказчика на всё время действия договора и представить Заказчику соответствующую ссылку |  |
|  | Законодательная, нормативная и правовая база | При выполнении работы, предусмотренной настоящим техническим заданием, должны быть в полном объеме соблюдены требования законодательства Российской Федерации, законодательства Мурманской области и муниципального образования Мурманской области. |  |
|  | Требования к передаваемой разработанной документации в электронном и бумажном виде. | Требования к передаваемой Заказчику документации в электронном формате: - В полном объеме (текстовая и графическая часть) Рабочая документация предоставляется в межплатформенном открытом формате электронных документов – PDF. - Отдельно. Текстовая часть – предоставляется в форматах файлов текстового процессора типа MS Word и табличного процессора типа MS Excel; - Отдельно. Графическая часть – в растровых графических форматах и в форматах файлов системы автоматизированного проектирования и черчения типа AutoCAD. - Сметная документация – в форматах файлов табличного процессора типа MS Excel и программного комплекса для составления и проверки сметных расчётов типа А0 (смотри п.п. 3.20 Технического задания). - На всех листах документация должна иметь подписи и даты в отведенных для этого местах. - Файлы пакета электронных данных (документов) не должны быть зашифрованы, не допускается устанавливать в файлах парольную защиту на открытие файла; - Файлы должны открываться на просмотр стандартными средствами, без предварительного вывода на экран каких-либо предупреждений или сообщений об ошибках (включая ошибки, при которых файл не открывается для просмотра и копирования); - Не допускается в файлах устанавливать опцию запрета копирования и печати содержимого файла; - При формировании пакета электронных данных (документов) должна быть обеспечена целостность информации, шрифты, иллюстрации и другие файловые объекты должны быть встроены («внедрены») в тело файла; - Архивные файловые форматы (RAR) допускается использовать для представления документов с общим объемом количества информации более 500 Мбайт (мегабайт); - Представление части документа (не в полном объеме) не допускается; - Для представляемых графических изображений не должны быть применены растягивание/сжатие, поворот растровых изображений и иные трансформации; - Копии текстовых документов должны соответствовать определениям ГОСТ Р 7.0.8-2013 и не содержать визуально воспринимаемых признаков изменения документа, полностью воспроизводящего информацию подлинного документа и всех его внешних признаков или их частей; - Каждое наименование файла пакета электронных данных (документов) должно соответствовать содержанию файла (включая надписи и графические изображения); - Файлы не должны содержать недоступных для прочтения (рассмотрения) надписей, условных обозначений, толщин линий, текстур, рисунков, архитектурных деталей; Требования к передаваемой Заказчику Рабочей документации в бумажном формате: - документация должна быть сброшюрованная на пластиковой пружине, в формате А3 (чертежи и схемы в формате не менее разработанного в электронном виде). - вся передаваемая Рабочая документация должна быть защищена прозрачной (толщиной не менее 150 мкм) пластиковой обложкой в начале документа и плотным (не менее 230 г/м2) картонным листом в конце документа. - все чертежи и схемы в Рабочей документации, распечатанные в масштабе не менее разработанного в электронном виде, должны быть удобочитаемы, понятны и различимы. На всех листах документация должна иметь подписи и даты в отведенных для этого местах. |  |
|  | Требовании к формату передаваемой документации | Подрядчик передает Заказчику разработанную документацию в следующем виде и количестве: - согласованную с Заказчиком Рабочую документацию в 3-ти экземплярах на бумажном носителе (сброшюрованную) в формате А3; - согласованную с Заказчиком Рабочую документацию на электронном носителе типа «USB-флеш-накопитель» в формате .dwg и .pdf; Также всю информацию в электронном виде в соответствующих форматах предоставить в облачном хранилище. |  |
|  | Особые условия | Исключительное право использовать произведение архитектуры (в том числе малые архитектурные формы), градостроительства или садово-паркового искусства, созданное в ходе выполнения договора принадлежат Заказчику с момента подписания акта выполненных работ. |  |

РАЗДЕЛ 4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ.

4.1. Подрядчик обязан:

    - С момента начала работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию в письменном виде о назначении уполномоченного Ответственного представителя. Ответственный представитель Подрядчика назначается приказом Подрядной организации.

    - Полномочия представителя должны быть подтверждены соответствующей доверенностью Подрядчика, оформленной надлежащим образом в письменном виде.

    - Ответственный представитель Подрядчика обязан еженедельно предъявлять всю текущую информацию о ходе выполнения работ, о соблюдении графика работ и о поставке материалов.

    - Ответственный представитель Подрядчика предоставляет Заказчику до начала производства работ приказ о назначении ответственных лиц (для решения технических и иных вопросов по настоящему Договору), в том числе предоставляет приказы субподрядных организаций (при наличии) о назначении своих ответственных лиц по выполнению субподрядных работ. В приказе необходимо указать Ф.И.О., должность и контакты (телефон, почта), и право подписи от имени Подрядчика актов, финансовых и иных необходимых документов уполномоченного представителя или представителей.

    - Информировать Заказчика о субподрядных организациях, при намерении привлекать их для выполнения работ на Объекте, с предоставлением подробной информации о работах, объемах, сроках.

    - Нести ответственность за качество выполняемых работ собственными силами и силами привлеченных субподрядчиков (при наличии).

    - Предоставить и согласовать с Заказчиком:

- график выполнения работ (сроки выполнения работ в графике работ могут быть изменены в процессе выполнения работ в случае обоснования их корректировки);

- график поставки оборудования;

- заключённые договоры подряда с субподрядчиками (предоставить в случае их заключения);

- предоставить информационное письмо с информацией о объемах, сроках и поставщике оборудования и материалов для реализации договора;

- перечень оборудования, материалов и изделий, если таковые отличаются от заявленного в проекте;

- перечень видов работ, обследований и испытаний, которые оформляется актами освидетельствования скрытых работ по основным строительно-монтажным работам;

- разработанную Рабочую документацию.

- разработанные планы производства работ (ППР).

    - Согласовать технические решения, используемые в разработке Рабочей документации.

    - До начала производства работ самостоятельно получить необходимую разрешительную документацию и оформить все необходимые допуски и разрешения на производство работ.

    - Проводить подключение переносного (электрического или иного) оборудования, необходимого для проведения работ, по техническим условиям, самостоятельно полученным Подрядчиком (при содействии Заказчика) от ресурсоснабжающих организаций и на основании предварительных заявок. Самовольное подключение вышеуказанного оборудования запрещается.

    - Самостоятельно согласовать:

- с ГИБДД порядок организации дорожного движения в местах проведения работ (при необходимости);

- с органами надзора, владельцами коммуникаций и другими заинтересованными организациями порядок ведения работ на объектах (при необходимости);

- порядок вырубки зелёных насаждений, порядок проведения земляных работ и обеспечивать их соблюдение (при необходимости).

    - Перед началом работ предоставить Заказчику оформленные в надлежащем порядке (с наличием завизированных согласований, датой, печатями, подписями и т.п.) схемы организации дорожного движения в местах производства работ и разрешения на производство земляных работ (при необходимости).

    - Перед началом строительных работ на объектах, организовать для Заказчика систему видеонаблюдения с возможностью трансляции видео потока через сеть «Интернет» в режиме онлайн на сайт Заказчика, на всё время действия договора.

    - Обеспечить на объекте выполнение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране труда (в том числе оказание медицинской помощи всем своим сотрудникам, участвующим в строительстве), по обеспечению безопасности граждан, охране окружающей среды, зелёных насаждений и земли во время проведения работ.

    - Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика (или уполномоченного представителя), если такие указания не противоречат условиям Договора и не являются вмешательством в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, в том числе исправлять дефекты и некачественно выполненные работы своими силами и за свой счёт.  При этом Подрядчик не вправе выполнять указания Заказчика (или уполномоченного представителя), если это может привести к нарушению обязательных для Сторон требований к охране окружающей среды, безопасности и качеству работ.

    - Немедленно предупреждать Заказчика о возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний, о способе исполнения работы и иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы.

    - Совместно с Заказчиком (или уполномоченным представителем) производить освидетельствование работ. Акты освидетельствования скрытых работ оформляются в соответствии с требованиями РД-11-02-2006.

    - Иметь и передать Заказчику сертификаты соответствия (или паспорта качества, или иные необходимые документы) на все поставляемые материалы и оборудование, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности.

    - С момента начала работ и до их завершения вести исполнительную документацию и производственную документацию (в том числе журналы производства работ), оформленную в соответствии с требованиями РД-11-05-2007, где фиксируются все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, в том числе имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика, и предъявлять её по требованию представителя Заказчика для проверки.

    - С момента начала работ и до их завершения вести фотофиксацию каждого вида выполненных работ, в том числе скрытых работ, фиксировать все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, в том числе имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Вести архив и по требованию Заказчика предъявлять фотоотчет.

Фотоотчет.  Предоставляется на электронном носителе. Качество и количество фотоматериала предварительно согласовывается с Заказчиком.

    - Поставить на объект необходимую строительно-монтажную технику в необходимом количестве и в исправном состоянии;

    - Обеспечить выполнение работ собственными и привлеченными (при необходимости) силами и средствами.

    - Передать Заказчику вместе с результатом работы всю информацию, касающуюся эксплуатации и использования объекта (эксплуатационную документацию, паспорта, сборочные чертежи, сертификаты, протоколы испытаний оборудования и др.).

    - Предоставить Заказчику график обслуживания, регламент работ по обслуживанию установленного оборудования и обеспечить гарантийный ремонт установленного оборудования;

    - Вывезти до сдачи объекта и подписания актов о приёмке выполненных работ за пределы объекта, принадлежащие ему оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, демонтировать и вывезти возведённые им временные сооружения, предъявить территорию объекта к приёмке в надлежащем виде.

    - Мусор, образовавшийся в процессе производства работ от деятельности, вывезти с объектов производства работ и прилегающей территории на объект размещения отходов, внесенный в государственный реестр, и предоставить Заказчику подтверждающие документы (справка о принятии отходов, обезвреживании отходов, возникающих при проведении работ).

    - Обеспечивать Заказчику (или уполномоченному представителю) возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому элементу объектов, предъявлять по требованию Заказчика отчёты о ходе выполнения работ.

    - Выполнить приемо-сдаточные испытания в соответствии с регламентами (при наличии), ввод оборудования в эксплуатацию (с получением необходимых разрешительных документов) и сдать комплект документации заказчику. Подрядчик принимает на себя обязательства о проведении проверки качества поставляемых материалов, оборудования, конструкций.

    - Обеспечить строительную площадку необходимыми энергоресурсами и содержать ее в соответствии с санитарными нормами действующих на данный период на протяжении всего срока ведения строительных работ;

    - При производстве строительно-монтажных работ строго соблюдать требования безопасности труда в соответствии:

- СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;

- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения строительно-монтажных работ;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 г. № 782н «Правила по охране труда при работе на высоте»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 г. № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»

- СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;

    - У входа на территорию благоустройства должен быть установлен информационный щит, с информацией о компании-застройщике, названии объекта, сроках строительства, контактах ответственных лиц и другие необходимые сведения. Формат, места установки информационных щитов, и их количество согласовать с Заказчиком (или уполномоченным представителем).

    - Нести риск случайной гибели или случайного повреждения объектов выполнения работ до приёмки выполненных работ Заказчиком.

    - Все объемы и виды работ в рамках договора полностью завершить и сдать в эксплуатацию в срок согласно Договора.

    - Безвозмездно устранить все обнаруженные отступления и недостатки в части выполненных по договору работ.

  - Общие требования к контролю качества.

Контроль качества строительно-монтажных работ осуществляется специалистами или специальными службами, входящими в состав строительной организации Подрядчика и привлекаемых со стороны лабораториями оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.

  - Общие требования к производственному контролю.

    - Производственный контроль осуществляется Подрядчиком.

    - Для строительно-монтажных работ: входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования; операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций; приемочный контроль строительно-монтажных работ.

    - Для рабочей документации: при входном контроле рабочей документации производится проверка ее комплектности и полноты содержащейся в ней технической информации для производства работ с отметкой согласования с Заказчиком (или уполномоченным представителем).

    - Для строительных конструкций и изделий: при входном контроле строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования проверяют внешним осмотром их соответствие требованиям стандартов или других нормативных документов и рабочей документации, а также наличие и содержание паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов.

  - Общие требования к операционному контролю.

    - Операционный контроль осуществляется Подрядчиком в ходе выполнения строительных процессов или производственных операций и обеспечивает своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению и предупреждению.

    - При операционном контроле проверяют соблюдение технологии выполнения строительно-монтажных процессов; соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, строительным нормам, правилам и стандартам.

    - Результаты операционного контроля должны фиксироваться в журнале работ.

    - Основными документами при операционном контроле являются нормативные документы, технологические карты и схемы операционного контроля качества.

  - Общие требования к приемочному контролю.

    - Приемочный контроль осуществляется Подрядчиком.

    - При приемочном контроле необходимо производить проверку качества выполненных строительно-монтажных работ, а также ответственных конструкций.

    - Подрядчик приступает к выполнению последующих скрытых работ только после письменного разрешения представителя Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию представителя Заказчика, а затем восстановить ее.

  - Общие требования к скрытым работам.

    - Подрядчик совместно с Заказчиком (или уполномоченным представителем) должен производить освидетельствование работ, скрываемых последующими работами («скрытых» работ), с составлением соответствующих актов освидетельствования.

    - Акты освидетельствования скрытых работ оформляются в соответствии с требованиями РД-11-02-2006.

    - Подрядчик обязан информировать Заказчика не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до начала приёмки скрытых работ по мере их готовности по адресу электронной почты Заказчика: info@gorod51.com. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счёт.

В том случае, если Заказчик уклоняется от приемки скрытых работ (под уклонением понимается своевременное информирование Подрядчиком Заказчика о приёмке скрытых работ, но неприбытие Заказчика на приемку таких работ), Подрядчик вправе продолжать выполнение работ, при этом Заказчик не имеет права просить Подрядчика произвести вскрытие тех скрытых работ, от освидетельствования которых Заказчик уклонился.

    - Вся исполнительная документация передается Заказчику (или уполномоченного представителя) в день подписания документов.

  - Общие требования к ответственным конструкциям.

    - Ответственные конструкции по мере их готовности подлежат приемке в процессе строительства (с участием представителя проектной организации или авторского надзора) с составлением акта промежуточной приемки этих конструкций.

  - Общие требования к геодезическим работам.

    - Геодезические работы в строительстве следует выполнять в объёме и с точностью, обеспечивающей соответствие геодезических параметров проектной документации, требованиям строительных норм, правил и государственных стандартов.

    - В состав геодезических работ, выполняемых на строительной площадке, входят:

- создание геодезической разбивочной основы.

- проведение геодезических разбивочных работ в процессе строительства.

    - Вся исполнительная документация передается Заказчику (или уполномоченного представителя) в день подписания документов.

  - Общие требования к реализации указанных строительно-монтажных работ.

4.9.1. К выполнению работ по благоустройству территории разрешается приступать:

- после полного обустройства места производства работ всеми необходимыми временными дорожными знаками, ограждающими и направляющими устройствами в соответствии с согласованной в ГИБДД схемой организации движения и ограждения мест производства работ (при необходимости);

- при наличии ордера на производство земляных работ, согласованного с владельцами инженерных коммуникаций (при необходимости).

- при наличии разрешения на вырубку зеленых насаждений (при необходимости).

4.9.2. Для реализации указанных строительно-монтажных работ Подрядчик должен обеспечить:

- выполнение строительно-монтажных работ, в том числе демонтажных работ  (при необходимости);

- согласование, закупку, поставку и сохранность материалов, строительных конструкций, комплектующих изделий, оборудования и запасных частей, материалов и оборудования, спецтехники и механизмов, поставляемых для производства работ;

- монтаж и наладку оборудования;

- проведение функциональных испытаний и приемки поставляемого оборудования с привлечением персонала Заказчика (или уполномоченного представителя) после окончания всех строительно-монтажных и наладочных работ;

- обеспечение гарантийных обязательств в соответствии с условиями Технического задания и Договора.

  - Требования к безопасности выполняемых работ.

    - Все рабочие и инженерно-технические работники Подрядчика до начала производства работ проходят вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.

    - Работники Подрядчика должны иметь документы, подтверждающие прохождение в установленном порядке профессионального обучения по соответствующим видам деятельности рабочих специальностей.

    - Персонал Подрядчика обязан быть полностью и должным образом экипирован.

    - При работах на высоте (с лесов, подмостей, вышки и др.) должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ (удостоверение о допуске к работам на высоте).

    - При проведении электромонтажных работ должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ (удостоверение о проверке знаний с соответствующей группой по электробезопасности).

    - При выполнении погрузочно-разгрузочных работ должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ (удостоверение стропальщика).

    - Сварщик обязан иметь при себе постоянно удостоверение, талон о прохождении пожарно-технического минимума, наряд-допуск на производство огневых работ.

    - Подрядчик обеспечивает соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ, регламентирующим производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов строительства и ремонта, в том числе:

- СНиП 12-136-2002  Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работы;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 г. № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 г. № 782н «Правила по охране труда при работе на высоте»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 884н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2020 г. № 753н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».

4.10.9. В ходе производства работ вблизи охранной зоны объектов электросетевого хозяйства Подрядчик должен иметь допуск к работам, оформленный в установленном порядке. Подрядчик обязан обеспечить сохранность находящихся в зоне производства работ коммуникаций (воздушных линий связи, электроэнергии, подземные коммуникации). В случае повреждения коммуникаций, находящихся в зоне производства работ, Подрядчик восстанавливает за свой счет повреждения, произошедшие по его вине. Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных участков производить только после согласования с владельцами коммуникаций.

4.10.10. Вся ответственность за ущерб, нанесенный в период проведения Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием, имуществу заказчика или третьих лиц, расположенному в зоне проведения работ или за пределами указанной зоны, возлагается на Подрядчика.

4.10.11. Зона производства работ должна быть обозначена с использованием ограждающих конструкций, дорожных знаков.

4.10.12. Необходимо обеспечить выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и по обеспечению безопасности граждан, охране окружающей среды, зелёных насаждений и земли во время проведения работ.

РАЗДЕЛ 5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ПОСТАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ (ТОВАРА), ОБОРУДОВАНИЯ, КОНСТРУКЦИЙ И К ИХ ДОКУМЕНТАМ.

5.1. Общие требования к качеству:

5.1.1. Подрядчик должен поставить материалы (товары), оборудование и конструкции, в соответствии с Техническим заданием, которые должны быть согласованы с Заказчиком (или уполномоченным представителем).

5.1.2. Подрядчик должен обеспечить поставку материалов (товаров) и оборудования, необходимых для выполнения указанных в настоящем Техническом задании работ, а также техническую документацию, комплекты запасных частей, расходных материалов и принадлежностей, проверочных устройств, монтажного оборудования и инструмента, необходимых для монтажа, наладки, пуска, а также технического обслуживания и ремонта.

5.1.3. Подрядчик несёт ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обременённых правами третьих лиц.

5.1.4. В случае если Заказчик отклонил использование материалов или оборудования из-за их несоответствия Техническому заданию, подрядчик обязан за свой счет, в согласованные сроки и своими силами произвести их замену.

    - Качество, технические, функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики и иные показатели материалов, изделий, оборудования (и.т.п), используемых при выполнении работ, элементов благоустройства, в том числе конструкций, малых архитектурных форм, временных сооружений устанавливаемых на территории благоустройства (далее - товар), должны соответствовать правовым актам, техническим документам (нормативам, правилам и т.п.), положениям ГОСТ, ОСТ, ТУ, СанПиН. и подтверждаться соответствующими сертификатами (декларациями) о соответствии и другими документами, удостоверяющими их качество (техническими паспортами, аттестационными документами).

    - Материалы, изделия, оборудование, используемые при выполнении работ, элементы благоустройства, устанавливаемые на территории благоустройства, должны иметь (при необходимости) документы, подтверждающие завершение таможенного оформления импортных материалов, изделий, конструкций и оборудования (выпуск для свободного обращения на территории Российской Федерации).

    - Копии сертификатов/ деклараций о соответствии (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства РФ) и другие документы, удостоверяющие качество материалов (в том числе посадочный материалов), оборудования, используемых при выполнении работ, устанавливаемых элементов благоустройства, в том числе конструкций, малых архитектурных форм, временных сооружений (зданий), предоставляются Заказчику для ознакомления в процессе производства работ по требованию Заказчика и должны быть переданы Подрядчиком Заказчику в составе исполнительной документации.

    - Входной контроль поставляемых материалов и изделий осуществляет Подрядчик (с оформлением записей в Журнале).

5.2. Требования к материалам:

    - Материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении работ, их качество и комплектация должны соответствовать:

- Федеральному закону от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральному закону от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ);

- технических условий (ТУ);

- требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения). Подрядчик гарантирует, что все устройства, оборудование, строительные материалы, используемые при выполнении работ, будут соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь предусмотренные действующим законодательством сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

    - Все поставляемые материалы (товар) и оборудование, должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности оборудования.

    - Для подтверждения соответствия техническим требованиям Заказчика, Подрядчик должен обеспечить необходимые условия для проверки Заказчиком (или уполномоченным представителем) материалов (товара), оборудования и конструкций до его установки.

    - Подрядчик при поставке (монтаже) оборудования, конструкций и материалов должен обеспечить:

- прочность и устойчивость оборудования с учетом климатических и погодных условий;

- состав материалов, из которых произведено оборудование, не вызывающий термических ожогов при контакте с кожей пользователя;

- изготовление деревянных элементов из нерасщепляющейся древесины, не имеющей на поверхности дефектов обработки (например, заусенцев, задиров, отщепов, сколов);

- не допущения шероховатых поверхностей, способных нанести травму;

- отсутствие в пределах любой досягаемой части оборудования выступающих элементов (проволока, концы тросов или детали с острыми концами и кромками);

- скругление открытых углов, кромок и краев, а также выступающих элементов конструкции любой доступной части оборудования;

- гладкость сварных швов;

- постоянное закрытие выступающих концов болтов в пределах любой доступной части оборудования;

- не возможность снятия крышки оборудования без использования инструмента;

- конструкцией оборудования прочность, устойчивость, жесткость и пространственной неизменяемости;

- защиту соединения элементов конструкции таким образом, чтобы они не могли самостоятельно разъединиться, если только они специально не выполнены с такой целью;

- защиту соединения таким образом, чтобы их невозможно было разъединить без использования инструмента;

- съемность изнашивающихся деталей конструкции или такие детали, замена которых предусмотрена в течение срока службы оборудования, например, подшипники;

- защиту съемных деталей от несанкционированного доступа и не требующих ухода (без использования инструмента);

- чистоту и качество выступающих смазочных материалов, которые не будут загрязнять оборудование или оказывать влияние на его безопасное использование;

- защиту элементов оборудования из металла от коррозии или изготовление из коррозионностойких материалов;

- конструкции фундаментов сконструировать таким образом, чтобы из-за них не возникала никакая опасность (возможность споткнуться, удариться). Обеспечить гарантию, что фундаменты не будут открыты для воздействия эрозии;

- закрытие соответствующим способом всех элементов оборудования, которые могут быть сняты, всех полостей и отверстий, которые имеются в поверхности, так чтобы была обеспечена непрерывность игровой поверхности;

- выполнение работ по установке оборудования в соответствии с нормами, правилами, стандартами, техническими регламентами, действующими на территории Российской Федерации и обеспечивающими безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию возведенного объекта;

5.2.5. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования, конструкций, государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения товаров, за сохранность всех поставленных для реализации Договора материалов, изделий, конструкций, оборудования, временных сооружений (зданий).

  - Требования к документам.

    - Материалы (товар), оборудование, изделия и конструкции, используемые при выполнении работ, должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, иные документы, подтверждающие их качество.

    - В документах должно быть указано:

- наименование предприятия-изготовителя;

- печать предприятия;

- наименование и марка материала;

- номер партии и дата изготовления;

- обозначение стандарта;

- результаты испытаний и подтверждение о соответствии материалов требованиям стандартов;

- указания об особых свойствах материала (пожаровзрывоопасность, токсичность и др.).

  - Требования к хранению.

    - Подрядчик должен обеспечить хранение необходимых материалов и оборудования на специально отведенных площадках складирования, согласно проекту, с соблюдением правил складирования, хранения, перемещения и выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

    - Складирование и хранение материальных ценностей Подрядчика не должно противоречить требованиям пожарной безопасности и санитарным нормам, предъявляемым объекту.

    - Подрядчик должен обеспечить упорядоченное размещение оборудования на площадке хранения, соблюдать порядок и чистоту на выделенной ему территории.

    - Границы площадок, где будет произведено хранение необходимо обозначить ограждением из профлиста или деревянного сплошного забора.

РАЗДЕЛ 6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. Общие требования к качеству работ.

    - Результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в настоящем Техническом задании и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного настоящим Техническим заданием использования.

    - Качество выполненной работы должно соответствовать действующим нормативным документам, а также требованиям технических регламентов, технических условий для данного вида работ, технологии производства работ и применения материалов.

    - Работы должны производиться специально обученным персоналом, квалификация которого должна подтверждается удостоверениями на право выполнения специальных работ (группа допуска по электробезопасности, сварочные, огневые, на высоте, грузоподъемные и др.).

    - Электроинструменты и оборудование, используемые в процессе производства работ, должны быть исправны, испытаны и проверены в установленном порядке.

  - Общие требования к результатам работ.

    - Результатом работ является выполненные, предусмотренные настоящим Техническим заданием, работы в полном объёме в установленный срок, с надлежащим качеством, в соответствии с положениями Договора, требованиями законодательства Российской Федерации, законодательства Мурманской области, нормативно-правовых актов, действующих на территории города Североморска и переданные Заказчику. Результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям настоящего Технического задания о качестве.

    - Подрядчик гарантирует достижение объектом указанных в нормативной документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с настоящим Договором на протяжении гарантийного срока.

    - Подрядчик обязан сдать Заказчику работы, которые должны быть выполнены в соответствии с действующим законодательством РФ (ГОСТ, СНиП, технические нормы и правила), в том числе:

- работы, прописанные в настоящем Техническом задании;

- работы, согласно Рабочей документации, разработанной Подрядчиком в рамках настоящего Технического Задания и согласованных с Заказчиком.

    - После окончания выполнения работ (части работ) Подрядчик представляет Заказчику отчетную документацию.

    - В случае, если выполненные Подрядчиком работы, относятся к видам работ, для которых действующим законодательством установлен определенный (особый) порядок их сдачи, Подрядчик осуществляет сдачу Заказчику данных видов работ с учетом соответствующих положений действующего законодательства, технических правил и норм.

    - Элементы благоустройства территории в случае их повреждения в процессе Работ Подрядчиком, должны быть восстановлены до начала приемки выполненных Работ по Договору за счет средств Подрядчика.

  - Общий порядок приемки работ.

    - Период для приёмки выполненных надлежащим образом работ, входит в срок выполнения работ, установленный в пункте 3.9 настоящего Технического задания.

    - После предъявления, Подрядчиком результата работ, документов, подтверждающих выполнение работ, Заказчик с участием Подрядчика осматривает выполненные работы (их результат) и осуществляет проверку предоставленных документов.

    - Сдача Подрядчиком результата работ и его приёмка Заказчиком оформляется актами о приёмке выполненных работ по форме КС-2 и справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в соответствии с требованиями к качеству, закреплёнными в соответствующих нормативно-технических документах.

    - Подрядчик обязан передать Заказчику всю исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006. В процессе проведения процедуры сдачи – приёмки выполненных работ по настоящему Техническому заданию и Договору, Подрядчик обязан укомплектовать и представить Заказчику:

- оформленные надлежащим образом акты о приёмке состояния земельных участков, указанных в настоящем Техническом задании, после проведения земляных работ- в 2 (двух) экземплярах.

- комплект исполнительной технической документации в соответствии с РД-11-02-2006 - в 2 (двух) экземплярах. В качестве исполнительной технической документации предоставляются:

- акты освидетельствования скрытых работ;

- акты освидетельствования ответственных конструкций, исполнительные схемы на монтаж конструкций и оборудования;

- журналы работ;

- акты на выполненные работы;

- акты на испытания;

- паспорта качества;

- паспорта на материалы;

- сертификаты соответствия, пожарной безопасности и санитарно-гигиенические на примененные материалы (Сертификаты или их копии подписываются руководителем подрядной организации (производителем работ), подписи заверяются печатью организации);

- паспорта и руководства по эксплуатации на установленные конструкции/оборудование;

- документы, подтверждающие факт сдачи отходов на объекте размещения отходов, внесенного в государственный реестр, для приёма, размещения, обезвреживания;

- другие документы на материалы, оборудование и произведенные работы в рамках подписанного договора.

- акты о приёмке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) (в трех экземплярах: два – для Заказчика, один – для Подрядчика).

    - При обнаружении в ходе приёмки выполненных работ (их результата) отступлений от договора, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах Заказчик немедленно заявляет об этом Подрядчику. Такие работы Заказчиком к оплате не принимаются.

    - Сметная документация предоставляется Заказчику в сметной программе «А0» в формате MS Exсel с сохранением всех функциональных взаимосвязей

    - Акт приемки выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, перечень исполнительной документации могут направляться Заказчику для предварительного просмотра и согласования по электронной почте.

    - Подрядчик предоставляет на все устройства, оборудование, строительные материалы, используемые при выполнении работ, предусмотренные действующим законодательством сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

РАЗДЕЛ 7.  РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТ И МАТЕРИАЛАМ.

В соответствии разработанной и согласованной с Заказчиком проектной документацией

Приложение №1 к

Техническому заданию

| ЗАКАЗЧИК: Автономная некоммерческая организация «Центр городского развития Мурманской области» | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| ______________________ / М.П. | ______________________ / М.П. |