ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке дизайн-проекта, изготовлению и установке изделия для общественной территории в рамках проекта «Мой залив»

| № | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие данные: |  |
| 1.1. | Наименование и адрес объекта: | Мурманская область, г. Мурманск, Ленинский округ, квартал Зелёный мыс, видовая площадка на ул. Карла-Либкнехта, площадка располагается на участке без межевания в кадастровом квартале учетный номер: 51:20:0003045 |
| 1.2. | Основание | - Распоряжение Правительства Мурманской области от 01.03.2021 № 37-РП «Об утверждении Плана мероприятий по комплексному благоустройству административного центра Мурманской области - города-героя Мурманска «Наш Мурманск» до 2025 года»; - план закупок АНО «Центр городского развития Мурманской области» на 2021 год. |
| 1.3. | Заказчик | Автономная некоммерческая организация «Центр городского развития Мурманской области» |
| 1.4. | Подрядчик: | Определяется по результатам конкурса в электронном виде |
| 1.5. | Границы размещения изделия: | Мурманская область, г. Мурманск, Ленинский округ, квартал Зелёный мыс, видовая площадка на ул. Карла-Либкнехта, площадка располагается на участке без межевания в кадастровом квартале учетный номер: 51:20:0003045. Территория проектирования ограничена: С запада – ул. Малая Ручьевая; С севера – парк вокруг памятника Защитникам Заполярья; С востока – ул. Туристов, д. 15; С юга – ул.Большая Ручьевая . |
| 1.6. | Вид работ: | Разработка дизайн проекта изделия «Солнце-Барабан», его изготовление и установка на территории, указанной в Техническом задании |
| 1.7. | Цель проекта: | Выполнение мероприятий в части устройства видовых площадок, согласно Распоряжения Правительства Мурманской области от 01.03.2021 № 37-РП «Об утверждении Плана мероприятий по комплексному благоустройству административного центра Мурманской области – города-героя Мурманска «Наш Мурманск» до 2025 года»; |
| 2. | Этапы выполнения работ: |  |
| 2.1. | Этапы | 1 этап: - Разработка дизайн проекта изделия «Солнце-Барабан». Начало выполнения работ в рамках 1 этапа: с даты подписания Сторонами настоящего Договора. Срок выполнения работ в рамках 1 этапа: не позднее 25.08.2021. По итогам выполнения 1 этапа Подрядчиком предоставляется альбом дизайн проекта изделия в 2-х экземплярах в печатном варианте на формате А4, в электронном варианте в формате .pdf на usb-носителе, либо посредством официальной электронной почты Заказчика. 2 этап: - Изготовление изделия. Начало выполнения работ в рамках 2 этапа: не позднее 30 августа 2021 года, но не ранее подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ в рамках 1 этапа. Срок выполнения работ в рамках 2 этапа: не позднее 06.09.2021. По итогам выполнения 2 этапа Подрядчиком предоставляется фотоматериал, подтверждающий готовность изделия, в электронном варианте в формате .jpg на usb-носителе либо посредством официальной электронной почты Заказчика. - этап: - Доставка и установка изделия на территории, указанной в Техническом задании. Начало выполнения работ в рамках 3 этапа: не позднее 9 сентября 2021 года, но не ранее подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ в рамках 2 этапа; Срок выполнения работ в рамках 3 этапа: не позднее 15.09.2021. По итогам выполнения 3 этапа Подрядчиком предоставляется технический паспорт изделия, который состоит из: - Описание объекта; - Отчет по расчету конструкций; - Общий вид конструкции; - Нагрузки; - Приложенные нагрузки; - Сечения; - Перемещения; - Напряжения; - Реакции (КН); - Диагностическая карта; - Монтажная схема. |
| 3. | Исходные данные |  |
| 3.1. | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | Исходные данные предоставляются Заказчиком в срок, не позднее 3 рабочих дней со дня подписания Договора. В состав исходных данных входит: - Концепция видовой площадки на ул. Карла-Либкнехта, квартал Зеленый мыс, расположенной на участке без межевания в кадастровом квартале учетный номер 51:20:0003045; - Геодезическая съемка с координатами участка; - Схема планировочной организации земельного участка (далее – СПОЗУ) и вертикальная планировка с привязками готового основания для установки изделия «Солнце-Барабан» |
| 4. | Общие требования к выполняемым работам |  |
| 4.1. | Градостроительные требования | Обеспечить соответствие решений дизайн проекта действующим градостроительным требованиям и природным особенностям территории города Мурманска. |
| 4.2. | Архитектурно-планировочное решение | Обеспечить экологическую эффективность, экологическую устойчивость и неразрывность озеленения территории. Декатировочные чертежи для производства выполнить в соответствии с концепцией. Отклонения или изменения подлежат обязательному согласованию с Заказчиком. Расположить объект на участке в соответствии с согласованной СПОЗУ Все мероприятия должны максимально сохранять существующие зеленые насаждения. |
| 4.3. | Требования по благоустройству территории. | Предусмотреть обязательную разработку узлов и принципиальных схем сопряжения покрытий, монтажа объекта к основанию. Должен быть произведен ремонт всех объектов, которые будут повреждены в процессе реализации объекта. |
| 4.4. | Требования к качеству и безопасности | Объект должен быть надежно закреплен к основанию, в целях обеспечения безопасности и исключения возможности переворачивания от разных погодных и других факторов. Материалы конструкции и отделки, предусмотренные подрядчиком, должны быть прочными и минимизировать возможность разрушения от механических нагрузок. |
| 4.5. | Требования к использованию материалов | Считать приоритетными местные строительные материалы и локальным производителям. Применение импортных строительных, отделочных материалов и оборудования осуществлять только при условии отсутствия аналогов отечественного производства, удовлетворяющих необходимым требованиям и параметрам, при наличии обоснования по преимуществам применения конкретного материала или оборудования, и при их использовании информировать Заказчика. Для всех металлических элементов открытых к воздействию атмосферных осадков – в обязательном порядке предусмотреть горячее цинкование, кроме элементов изделия, выполненных из нержавеющей стали. |
| 4.6. | Требования по организации рельефа территории. | Изделие устанавливается в существующих отметках, согласно вертикальной планировке |
| 4.7. | Требования к озеленению территории | Максимально сохранить существующее озеленение |
| 4.8. | Требования по содержанию территории в ходе выполнения работ | По факту завершения подготовительных и монтажных работ участок необходимо очистить от мусора. |
| 4.9. | Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным характеристикам товаров, при выполнении работ, оказании услуг. Требования к безопасности товаров, работ и услуг, требования к комплектности (объемам) поставки | Дизайн проект разработать в соответствии с действующими пожарными, санитарными, техническими нормами. При разработке дизайн проекта необходимо учитывать: - характер городского ландшафта, включая рельеф территории; - требования по охране окружающей среды. При входном контроле документации производится проверка ее комплектности и полноты, содержащейся в ней технической информации для производства работ с отметкой согласования с Заказчиком. Для изделия «Солнце-Барабан»: при входном контроле изделия, материалов и оборудования проверяют внешним осмотром их соответствие требованиям стандартов или других нормативных документов и дизайн проекта, а также наличие и содержание паспортов. Подрядчик должен поставить изделие в соответствии с Техническим заданием. Подрядчик несёт ответственность за предоставление материалов и оборудования, обременённых правами третьих лиц. |
| 4.10. | Перечень нормативных документов | Все работы выполнить в соответствии с действующими на территории Российской Федерации техническими регламентами, нормами и сводами правил: - Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; - Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Федеральным законом от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; - Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; - СП 126.13330.2017. «Свод правил. Геодезические работы в строительстве. СНиП 3.01.03-84»; - СП 82.13330.2016 «Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; - ГОСТ 12.3.002-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»; - ГОСТ 12.3.033-84 «Система стандартов безопасности труда. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации»; - СП 72.13330.2016 «Свод правил. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. СНиП 3.04.03-85»; - ГОСТ 23118-2019 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия»; - ГОСТ 12.3.033–84. ССБТ. «Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации»; |